CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(Dự thảo)

ĐƠN GIÁ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH ĐIỆN BIÊN

PHẦN LẮP ĐẶT PHẦN CỨNG VÀ CÀI ĐẶT PHẦN MỀM TRONG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Kèm theo Công văn số      /CVLN-STTTT-SKHĐT-STC-SXD ngày   /   /2017 của liên sở Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng)

Điện Biên, 2016

MỤC LỤC

NỘI DUNG ĐƠN GIÁ VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG	6

I. NỘI DUNG ĐƠN GIÁ	6

1. Cơ sở xác định đơn giá	6

2. Thành phần chi phí	7

3. Kết cấu đơn giá	8

II. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG	9

III. QUẢN LÝ THỰC HIỆN	10

Chương I: LẮP ĐẶT VÀ CÀI ĐẶT THIẾT BỊ MẠNG	11

A. LẮP ĐẶT VÀ CÀI ĐẶT THIẾT BỊ MẠNG LAN, MAN, WAN	11

01.01.01.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt các thiết bị Hub, chuyển mạch loại nhỏ (SOHO), loại trung bình (SMB) và tương đương	11

01.01.02.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị chuyển mạch loại lớn (Enterprice và Carier)	12

01.01.03.00.00.00 Lắp đặt, cài đặt module và card cho thiết bị chuyển mạch	13

01.01.04.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị đầu cuối	14

01.01.05.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị định tuyến	15

01.0.10.06.00.00.00 Lắp đặt, cài đặt module và card cho thiết bị định tuyến	16

01.01.07.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt module, thiết bị chuyển mạch khác (MPLS, … và tương đương)	18

01.01.08.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị mạng METRO quang	18

01.01.09.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt module và card cho thiết bị mạng Metro quang	19

01.01.10.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị mạng băng rộng (Broadband)	20

01.01.11.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt module và card cho thiết bị mạng băng rộng (Broadband)	21

01.01.12.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị mạng FTTX	22

01.01.13.00.00.00 Lắp đặt, cài đặt module và card cho thiết bị mạng truy nhập quang - FTTX	23

01.01.14.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị quản trị truy nhập từ xa (Remote Access Server)	24

B- LẮP ĐẶT VÀ CÀI ĐẶT MẠNG KHÔNG DÂY	25

01.01.15.00.00.00 Lắp đặt thiết bị truy nhập mạng nội bộ không dây (WLAN) cho máy tính	25

01.01.16.00.00.00 Lắp đặt thiết bị truy nhập không dây diện rộng (Wimax) cho máy tính	25

01.01.17.00.00.00 Lắp đặt điểm truy nhập Wireless Lan	26

01.01.18.00.00.00 Lắp đặt điểm truy nhập Wimax	26

01.01.19.00.00.00 Lắp đặt thiết bị điều khiển trung tâm các thiết bị Access Point	27

01.01.20.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị cầu nối (Bridge)	28

Chương II: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CÁP MẠNG	29

01.02.01.00.00.00 Đi cáp trong ống gen bảo vệ	29

01.02.02.00.00.00 Lắp đặt máng Trunking, cầu cáp và đi cáp	31

01.02.03.00.00.00 Đi cáp không có gen bảo vệ	32

01.02.04.00.00.00 Lắp đặt ổ cắm (Wallplace)	33

01.02.05.00.00.00 Lắp đặt thiết bị kết nối chéo (CrossConnect)	34

01.02.06.00.00.00 Lắp đặt thanh trung chuyển (Patch Panel)	34

01.02.07.00.00.00 Lắp đặt hộp đấu nối và thiết bị đấu nối cáp quang (Enclosure và Adapter)	35

01.02.08.00.00.00 Lắp đặt tủ thiết bị mạng, tủ máy	35

01.02.09.00.00.00 Đấu nối cáp, sợi dây nhảy (patchcord) vào switch và patch pannel	37

01.02.10.00.00.00 Bấm đầu RJ45	37

01.02.11.00.00.00 Đấu nối, hàn Contector, đầu cáp đồng/quang	38

Chương III: LẮP ĐẶT VÀ CÀI ĐẶT MÁY CHỦ	39

A. LẮP ĐẶT MÁY CHỦ	39

01.03.01.00.00.00 Lắp đặt máy chủ giá (Rack)	39

01.03.02.00.00.00 Lắp đặt máy chủ Tower	40

01.03.03.00.00.00 Lắp đặt máy chủ lớn	40

01.03.04.00.00.00 Lắp đặt máy Workstation	41

B. CÀI ĐẶT MÁY CHỦ	41

01.03.05.00.00.00 Cài đặt trên hệ điều hành Windows	41

01.03.06.00.00.00 Cài đặt trên hệ điều hành khác	44

Chương IV: LẮP ĐẶT VÀ CÀI ĐẶT CÁC HỆ THỐNG LƯU TRỮ DỮ LIỆU, SAO LƯU	45

A. LẮP ĐẶT HỆ THỐNG LƯU TRỮ DỮ LIỆU	45

01.04.01.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị ổ đĩa quang	45

01.04.02.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt bộ điều khiển lưu trữ - RAID	46

01.04.03.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt card giao tiếp lưu trữ (HBA)	47

01.04.04.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị lưu trữ gắn trực tiếp với Server (DAS)	48

01.04.05.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị lưu trữ gắn với thiết bị mạng (NAS)	49

01.04.06.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị lưu trữ liên kết các thiết bị lưu trữ trên mạng (SAN)	50

01.04.07.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị chuyển mạch mạng SAN – SAN Switch	50

01.04.08.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị định tuyến lưu trữ - Storage Router (FCIP, FCICSI)	51

01.04.09.00.00.00 Lắp đặt cáp lưu trữ	52

B. LẮP ĐẶT HỆ THỐNG SAO LƯU	53

01.04.10.00.00.00 Lắp đặt thiết bị băng từ tape	53

01.04.11.00.00.00 Lắp đặt thiết bị đĩa	53

01.04.12.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị thư viện lưu trữ (Library)	54

C. CÀI ĐẶT HỆ THỐNG SAO LƯU	55

01.04.13.00.00.00 Cài đặt thiết bị băng từ Tape	55

01.04.14.00.00.00 Cài đặt thiết bị đĩa	55

Chương V: LẮP ĐẶT VÀ CÀI ĐẶT THIẾT BỊ DỊCH VỤ MẠNG NỘI DUNG (CONTENT DELIVERY NETWORKING)	56

A. LẮP ĐẶT THIẾT BỊ DỊCH VỤ MẠNG NỘI DUNG	56

01.05.01.00.00.00 Lắp đặt thiết bị nhớ đệm (Cache Engine)	56

01.05.02.00.00.00 Lắp đặt thiết bị mạng hướng dịch vụ	56

01.05.03.00.00.00 Lắp đặt thiết bị cho ứng dụng cho Data Center	57

B. CÀI ĐẶT THIẾT BỊ DỊCH VỤ MẠNG NỘI DUNG (CONTENT DELIVERY NETWORKING)	58

01.05.04.00.00.00 Cài đặt thiết bị Cache Engine	58

01.05.05.00.00.00 Cài đặt thiết bị mạng hướng dịch vụ	58

01.05.06.00.00.00 Cài đặt các thiết bị dịch vụ ứng dụng cho Data Center	59

Chương VI: LẮP ĐẶT VÀ CÀI ĐẶT DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI	60

QUA MẠNG INTERNET	60

01.06.01.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị máy chủ đại diện (Proxy Server)	60

01.06.02.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị quản lý thuê bao (Radius,… Server)	61

01.06.03.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị điều khiển (Controller)	62

01.06.04.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị quản lý cước (DBMS Cluster Server)	63

01.06.05.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị đầu cuối (VD: Avaya 4602 Phone, Cisco SIP IP Phone 7960, Komodo Fone, …)	64

01.06.06.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị cổng (Gateway)	64

Chương VII: LẮP ĐẶT VÀ CÀI ĐẶT THIẾT BỊ DỊCH VỤ HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH (IPVC)	66

01.07.01.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị mã hóa video VCS (video Codec System + Camera)	66

01.07.02.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị video gateway	67

01.07.03.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị tối ưu băng thông	68

01.07.04.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị tường lửa (FireWall), NAT chuyên dụng cho Video Conferencing	69

01.07.05.00.00.00 Cài đặt phần mền hội nghị truyền hình (Web Conferencing)	70

01.07.06.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị điều khiển đa điểm (MCU)	71

Chương VIII: LẮP ĐẶT VÀ CÀI ĐẶT THIẾT BỊ AN NINH MẠNG	72

01.08.01.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị tường lửa (FW)	72

01.08.02.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị phòng chống, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập	76

01.08.03.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị SSL/VPN	78

01.08.04.00.00.00 Cài đặt phần mềm HIDS/IPS cho máy chủ	83

01.08.05.00.00.00 Cài đặt phần mềm quản lý IDP	83

Chương IX: CÀI ĐẶT PHẦN MỀM QUẢN LÝ	84

(HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU) VÀ QUẢN TRỊ MẠNG	84

01.09.01.00.00.00 Cài đặt phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu trên hệ điều hành Windows	84

01.09.02.00.00.00 Cài đặt phần mềm quản trị LAN	85

01.09.03.00.00.00 Cài đặt phần mềm quản trị mạng MAN	85

01.09.04.00.00.00 Cài đặt phần mềm quản trị WAN	85

01.09.05.00.00.00 Cài đặt phần mềm quản trị WLAN	86

Chương X: CÀI ĐẶT PHẦN MỀM CHO MÁY TÍNH CÁ NHÂN	87

01.10.01.00.00.00 Cài đặt hệ điều hành	87

01.10.02.00.00.00 Cài đặt phần mềm văn phòng (Office)	87

01.10.03.00.00.00 Cài đặt các phần mềm ứng dụng (IE, FireFox, YM, Winrar, Vietkey … và tương tự)	87

# NỘI DUNG ĐƠN GIÁ VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

## I. NỘI DUNG ĐƠN GIÁ

Đơn giá lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông tin được lập trên cơ sở định mức lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông tin theo Quyết định số 1601/QĐ-BTTTT ngày 03/10/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố định mức lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông tin và Quyết định số 1235/QĐ-BTTTT ngày 04/9/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 1601/QĐ-BTTTT ngày 03/10/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố định mức lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông tin.

Đơn giá lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông tin bao gồm các chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt phần cứng, cài đặt phần mềm từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc.

### 1. Cơ sở xác định đơn giá

- Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước;

- Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương;

- Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28/02/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;

- Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 16/2014/TT-BTC ngày 29/5/2014 của Bộ Công thương quy định về thực hiện giá bán điện;

- Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng về công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;

- Quyết định số 1601/QĐ-BTTTT ngày 03/10/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố định mức lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông tin;

- Quyết định số 1235/QĐ-BTTTT ngày 04/9/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 1601/QĐ-BTTTT ngày 03/10/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố định mức lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông tin;

- Quyết định số 2256/QĐ-BCT ngày 12/3/2015 của Bộ Công thương quy định về giá bán điện;

- Công văn số 257/BTTTT-KHTC ngày 09/02/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố giá máy và thiết bị thi công công trình bưu chính, viễn thông;

- Công văn số 2519/BTTTT-KHTC ngày 04/9/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về đơn giá lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông tin;

- Thông cáo báo chí số 19/2016/PLX-TCBC của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ngày 19/8/2016 về điều chỉnh giá xăng, dầu;

- Bảng giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

### 2. Thành phần chi phí

2.1. Chi phí vật liệu

Là giá trị vật liệu cần thiết cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung).

Chi phí vật liệu trong đơn giá bao gồm: Vật liệu phụ và vật liệu khác (được xác định bằng tỷ lệ phần trăm so với vật liệu phụ) và có tính đến tỷ lệ hao hụt qua các khâu và luân chuyển theo quy định chung của Nhà nước. Trong thực tế tuỳ theo điều kiện cụ thể có thể thay thế một số vật liệu tương tự, số lượng vật liệu thay thế căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, tính chất vật liệu mà quy đổi tương đương.

Giá các loại vật liệu trong đơn giá được theo giá bình quân trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo thời điểm giá quý III năm 2016. Giá các loại vật liệu sử dụng trong tập đơn giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Chi phí vận chuyển vật liệu theo đường dài thì căn cứ theo giá cước hiện hành của Nhà nước để tính cho từng công trình và đơn vị được bổ sung vào giá vật liệu khi áp dụng.

2.2. Chi phí nhân công

Chi phí nhân công trong đơn giá bao gồm lương cơ bản, các khoản phụ cấp có tính chất lương để tính cho một ngày công. Theo nguyên tắc này, chi phí nhân công trong đơn giá được xác định như sau:

- Mức lương cơ sở: 1.210.000 đồng/tháng theo quy định tại Nghị định 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ.

- Hệ số cấp bậc Kỹ sư và Công nhân được tính như sau: Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước. Cụ thể, đối với chức danh Kỹ sư áp dụng bảng lương viên chức chuyên môn nghiệp vụ ở các công ty Nhà nước, đối với chức danh Công nhân áp dụng bảng A.1.7 (thang lương 7 bậc, ngành số 7) Kỹ thuật Viễn thông nhóm II.

- Phụ cấp có tính chất lương gồm có phụ cấp lưu động và phụ cấp khu vực, được xác định như sau:

+ Phụ cấp lưu động được xác định bằng 10% mức lương công việc hoặc chức danh trong thang lương, bảng lương.

+ Phụ cấp khu vực được xác định bằng 50% mức lương cơ sở (Theo Thông tư số 11/2005/TT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005).

Nếu công trình được hưởng thêm các khoản phụ cấp lương và các phụ cấp khác chưa tính trong thành phần đơn giá thì được bổ sung các khoản này vào chi phí nhân công trong bảng tổng hợp giá trị dự toán.

2.3. Chi phí máy thi công

Là chi phí sử dụng các loại máy thi công để trực tiếp thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt phần cứng, cài đặt phần mềm trong ứng dụng Công nghệ thông tin.

Giá ca máy và thiết bị thi công trong đơn giá được áp dụng theo Công văn số 257/BTTTT-KHTC ngày 09/02/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Công văn 2519/BTTTT-KHTC ngày 04/9/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đối với những máy và thiết bị thi công thông dụng được tính theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng; Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng. Giá nguyên, nhiên liệu, năng lượng được tính theo quy định và giá thị trường tại thời điểm quý III năm 2016.

### 3. Kết cấu đơn giá

Đơn giá được trình bày theo hệ thống, thiết bị và mã hóa thống nhất. Mỗi đơn giá được trình bày tóm tắt thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện lắp đặt, cài đặt, được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác lắp đặt phần cứng, cài đặt phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông tin.

- Bộ đơn giá gồm 10 chương cụ thể như sau:

+ Chương 1: Lắp đặt và cài đặt thiết bị mạng

+ Chương 2: Lắp đặt hệ thống cáp mạng

+ Chương 3: Lắp đặt và cài đặt máy chủ

+ Chương 4: Lắp đặt và cài đặt các hệ thống lưu trữ dữ liệu, sao lưu dự phòng

+ Chương 5: Lắp đặt và cài đặt thiết bị nội dung (CDN - Content Delivery Networking)

+ Chương 6: Lắp đặt và cài đặt thiết bị dịch vụ điện thoại qua mạng Internet

+ Chương 7: Lắp đặt và cài đặt thiết bị dịch vụ hội nghị truyền hình (IPVC - Internet Protocol Video Conferencing)

+ Chương 8: Lắp đặt và cài đặt thiết bị an ninh mạng

+ Chương 9: Cài đặt phần mềm quản lý (hệ quản trị cơ sở dữ liệu) và quản trị mạng

+ Chương 10: Cài đặt phần mềm máy cho máy tính cá nhân

- Bộ đơn giá được trình bày theo từng chương được mã hoá gồm 12 số, theo hệ thống số như sau:

+ 2 số đầu chỉ thứ tự của bộ đơn giá trong lĩnh vực CNTT

+ 2 số tiếp theo chỉ số thứ tự của chương

+ 8 số cuối chỉ số thứ tự danh mục trong từng chương

- Phụ lục 01: Giá vật liệu; Phụ lục 02: Đơn giá ngày công; Phụ lục 03: Giá ca máy thi công.

## II. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

1. Đơn giá lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông tin là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tham khảo, sử dụng vào việc quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

2. Trường hợp những loại thiết bị, chương trình có yêu cầu kỹ thuật, điều kiện lắp đặt, cài đặt mang tính đặc thù riêng của ngành nghề khác với quy định trong đơn giá này thì căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật (tài liệu thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật …), biện pháp thi công, điều kiện thi công và phương pháp xây dựng đơn giá, định mức theo quy định, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Xây dựng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình để lập đơn giá bổ sung trình cơ quan có thẩm quyền theo quy định hiện hành.

3. Đối với công tác lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm sử dụng các loại vật liệu khác với vật liệu được chọn để tính trong đơn giá hoặc chưa có trong bộ đơn giá này thì căn cứ vào yêu cầu kỹ (tài liệu thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật …), biện pháp thi công, điều kiện thi công và phương pháp xây dựng đơn giá, định mức theo quy định, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Xây dựng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình để lập đơn giá bổ sung trình cơ quan có thẩm quyền theo quy định hiện hành.

4. Khi lập dự toán trên cơ sở tập đơn giá này thì tại thời điểm lập dự toán được bổ sung, điều chỉnh các khoản chi phí sau:

- Chi phí vật liệu được tính bổ sung phần chênh lệch giữa giá vật liệu tại thời điểm lập dự toán và giá vật liệu được chọn tính trong tập đơn giá.

- Đối với đơn giá nhân công trong bộ Đơn giá: Do Bộ Đơn giá đang áp dụng tính chi phí nhân công với phụ cấp khu vực là 50% mức lương cơ sở. Khi áp dụng đơn giá tại khu vực có phụ cấp khu vực 70% mức lương cơ sở thì được điều chỉnh bổ sung thêm vào chi phí nhân công theo công thức sau:

GNCDC = GNC * K1

Trong đó:

+ GNCDC là giá nhân công điều chỉnh.

+ GNC là giá nhân công trong Bộ Đơn giá.

+ K1 là hệ số điều chỉnh. K1 = 1,4.

- Trường hợp khi có thay đổi về chế độ tiền lương thì được điều chỉnh bổ sung giá nhân công theo công thức sau:

GNCDC = GNC * K2

Trong đó:

+ GNCDC là giá nhân công điều chỉnh.

+ GNC là giá nhân công trong Bộ Đơn giá.

+ K2 là hệ số điều chỉnh. K2 được xác định trên cơ sở tỷ lệ giữa mức lương cơ sở điều chỉnh tại thời điểm lập dự toán với mức lương cơ sở chọn để tính chi phí nhân công trong tập đơn giá.

5. Trường hợp đặc biệt có thay đổi biện pháp thi công (dùng loại máy thi công khác thì lập đơn giá ca máy theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2010 của Bộ Xây dựng.

6. Trong thành phần chi phí nhân công chưa tính đến công của chuyên gia nước ngoài đối với những công việc cần chuyên gia.

## III. QUẢN LÝ THỰC HIỆN

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị liên hệ về Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên để được giải đáp.

# Chương I:
LẮP ĐẶT VÀ CÀI ĐẶT THIẾT BỊ MẠNG

## A. LẮP ĐẶT VÀ CÀI ĐẶT THIẾT BỊ MẠNG LAN, MAN, WAN

### 01.01.01.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt các thiết bị Hub, chuyển mạch loại nhỏ (SOHO), loại trung bình (SMB) và tương đương

01.01.01.01.00.00 Lắp đặt thiết bị Hub

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu và tìm hiểu mặt bằng lắp đặt

- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư thi công

- Lắp đặt Hub, đấu nối cáp tín hiệu, cấp nguồn và tiếp đất

- Kiểm tra, hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Vệ sinh, thu dọn

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.01.01.01.00 | Hub ≤ 8 cổng | Thiết bị | 11.298 | 94.520 | 4.213 |
| 01.01.01.01.02.00 | Hub > 8 cổng | Thiết bị | 13.923 | 124.770 | 4.213 |

01.01.01.02.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị chuyển mạch lọa nhỏ (SOHS) loại trung bình (SMB) và tương đương

01.01.01.02.01.00 Lắp đặt thiết bị chuyển mạch lọai nhỏ (SOHS) loại trung bình (SMB) và tương đương

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu và tìm hiểu mặt bằng lắp đặt

- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư thi công

- Lắp đặt thiết bị, các module chức năng của thiết bị

- Kiểm tra chạy thử, xác lập số liệu

- Vệ sinh, thu dọn

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.01.02.01.00 | Dòng Swich SOHS/SMB | Thiết bị | 20.475 | 233.158 | 7.340 |

01.01.01.02.02.00 Cài đặt thiết bị chuyển mạch lọai nhỏ (SOHS) loại trung bình (SMB) và tương đương

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu và thiết bị

- Chuẩn bị tham số cấu hình, sao lưu số liệu

- Cài đặt cấu hình để thiết bị hoạt động

- Kiểm tra chạy thử, hiệu chỉnh cấu hình; hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Lưu lại cấu hình chi tiết

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.01.02.02.00 | Dòng Swich SOHS/SMB | Thiết bị | 735 | 165.677 | 7.340 |

### 01.01.02.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị chuyển mạch loại lớn (Enterprice và Carier)

01.01.02.01.00.00 Lắp đặt thiết bị chuyển mạch loại lớn (Enterprice và Carier)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và tìm hiểu thiết bị

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công

- Lắp đặt thiết bị

- Đấu nối cáp dữ liệu, nguồn điện, tiếp đất

- Kiểm tra, hiệu chỉnh, xác lập số liệu

-Vệ sinh, thu dọn

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.02.01.01.00 | Thiết bị IP/ATM Swich | Thiết bị | 735 | 661.544 | 9.175 |
| 01.01.02.01.02.00 | Thiết bị dòng T3/E3 | Thiết bị | 735 | 283.419 | 9.175 |
| 01.01.02.01.03.00 | Thiết bị dòng STM1/4 | Thiết bị | 735 | 328.794 | 9.175 |
| 01.01.02.01.04.00 | Thiết bị dòng STM16 | Thiết bị | 735 | 359.044 | 9.175 |
| 01.01.02.01.05.00 | Thiết bị dòng OC-192c/STM-64 và lớn hơn | Thiết bị | 735 | 661.544 | 9.175 |

01.01.02.02.00.00 Cài đặt thiết bị chuyển mạch loại lớn (Enterprice và Carier)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và tìm hiểu thiết bị

- Chuẩn bị tham số cấu hình, sao lưu số liệu

- Cài đặt cấu hình thiết bị

- Kiểm tra, hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Lưu lại cấu hình chi tiết

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.02.02.01.00 | Thiết bị IP/ATM Swich | Thiết bị | 735 | 540.312 | 9.175 |
| 01.01.02.02.02.00 | Thiết bị dòng T3/E3 | Thiết bị | 735 | 180.104 | 9.175 |
| 01.01.02.02.03.00 | Thiết bị dòng STM1/4 | Thiết bị | 735 | 234.135 | 9.175 |
| 01.01.02.02.04.00 | Thiết bị dòng STM16 | Thiết bị | 735 | 270.156 | 9.175 |
| 01.01.02.02.05.00 | Thiết bị dòng OC-192c/STM-64 và lớn hơn | Thiết bị | 735 | 540.312 | 9.175 |

### 01.01.03.00.00.00 Lắp đặt, cài đặt module và card cho thiết bị chuyển mạch

01.01.03.01.00.00 Lắp đặt module và card cho thiết bị chuyển mạch

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và tìm hiểu thiết bị

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công

- Lắp đặt thiết bị

- Đấu nối cáp dữ liệu, nguồn điện, tiếp đất

- Kiểm tra, hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Vệ sinh, thu dọn

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.03.01.01.00 | Thuộc dòng IP/ATM Swich | Thiết bị | 721 | 170.098 | 5.505 |
| 01.01.03.01.02.00 | Thuộc dòng E1/T1T3/E3 | Thiết bị | 721 | 94.473 | 5.505 |
| 01.01.03.01.03.00 | Thuộc dòng STM1/4 | Thiết bị | 721 | 124.723 | 5.505 |
| 01.01.03.01.04.00 | Thuộc dòng STM16 | Thiết bị | 721 | 239.848 | 5.505 |
| 01.01.03.01.05.00 | Thuộc dòng OC-192c/STM-64 và lớn hơn | Thiết bị | 721 | 170.098 | 5.505 |

01.01.03.02.00.00 Cài đặt module và card cho thiết bị chuyển mạch

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và tìm hiểu thiết bị

- Nghiên cứu cấu hình thiết bị, thu thập thông tin cấu hình hiện tại

- Chuẩn bị tham số cấu hình, sao lưu số liệu

- Cài đặt cấu hình thiết bị

- Kiểm tra, xác lập số liệu

- Lưu lại cấu hình chi tiết

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.03.02.01.00 | Thuộc dòng IP/ATM Swich | Thiết bị | 721 | 180.104 | 5.505 |
| 01.01.03.02.02.00 | Thuộc dòng E1/T1T3/E3 | Thiết bị | 721 | 90.052 | 5.505 |
| 01.01.03.02.03.00 | Thuộc dòng STM1/4 | Thiết bị | 721 | 126.073 | 5.505 |
| 01.01.03.02.04.00 | Thuộc dòng STM16 | Thiết bị | 721 | 144.083 | 5.505 |
| 01.01.03.02.05.00 | Thuộc dòng OC-192c/STM-64 và lớn hơn | Thiết bị | 721 | 180.104 | 5.505 |

### 01.01.04.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị đầu cuối

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và tìm hiểu thiết bị

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công

- Nghiên cứu mô hình kết nối mạng diện rộng

- Lắp đặt và đấu nối thiết bị Modem

- Kiểm tra kết nối

- Hoàn chỉnh và xác lập số liệu

- Vệ sinh, thu dọn

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.04.01.00.00 | Modem trong | Thiết bị | 49.000 | 31.507 | - |
| 01.01.04.02.00.00 | Modem ngoài | Thiết bị | 49.460 | 46.632 | - |
| 01.01.04.03.00.00 | Modem xDSL | Thiết bị | 50.160 | 92.007 | 1.835 |
| 01.01.04.04.00.00 | Modem SHDSL | Thiết bị | 50.160 | 167.632 | 3.670 |
| 01.01.04.05.00.00 | Modem NTU-HTU | Thiết bị | 50.160 | 167.632 | 14.680 |

### 01.01.05.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị định tuyến

01.01.05.01.00.00 Lắp đặt thiết bị định tuyến

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và tìm hiểu thiết bị

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công

- Lắp đặt thiết bị, các module chức năng

- Đấu nối cáp dữ liệu, nguồn điện, tiếp đất

- Kiểm tra, hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Vệ sinh, thu dọn

01.01.05.01.01.00 Lắp đặt thiết bị định tuyến loại nhỏ (SOHO), loại trung bình (SMB) và tương đương

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.05.01.01.01 | Loại nhỏ (SOHO) | Thiết bị | 735 | 118.627 | 5.505 |
| 01.01.05.01.01.02 | Loại trung bình (SMB) | Thiết bị | 735 | 222.919 | 7.340 |

01.01.05.01.02.00 Lắp đặt thiết bị định tuyến loại lớn (Enterprise và Carrier)

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.05.01.02.01 | Thuộc dạng STM1/4 | Thiết bị | 1.470 | 458.637 | 16.515 |
| 01.01.05.01.02.02 | Thuộc dạng STM16 | Thiết bị | 1.470 | 548.688 | 18.350 |
| 01.01.05.01.02.03 | Thuộc dạng OC-192c/STM-64 và lớn hơn | Thiết bị | 1.470 | 908.896 | 18.350 |

01.01.05.02.00.00 Cài đặt thiết bị định tuyến

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và tìm hiểu thiết bị

- Chuẩn bị tham số cấu hình, sao lưu số liệu

- Cấu hình thiết bị

- Kiểm tra, hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Lưu lại cấu hình chi tiết

01.01.05.02.01.00 Cài đặt thiết bị định tuyến loại nhỏ (SOHO), loại trung bình (SMB) và tương đương

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.05.02.01.01 | Loại nhỏ (SOHO) | Thiết bị | 735 | 151.250 | 5.505 |
| 01.01.05.02.01.02 | Loại trung bình (SMB) | Thiết bị | 735 | 226.875 | 7.340 |

01.01.05.02.02.00 Cài đặt thiết bị định tuyến loại lớn (Enterprise và Carrier)

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.05.02.02.01 | Thuộc dạng STM1/4 | Thiết bị | 1.470 | 450.260 | 16.515 |
| 01.01.05.02.02.02 | Thuộc dạng STM16 | Thiết bị | 1.470 | 540.312 | 18.350 |
| 01.01.05.02.02.03 | Thuộc dạng OC-192c/STM-64 và lớn hơn | Thiết bị | 1.470 | 720.415 | 18.350 |

### 01.0.10.06.00.00.00 Lắp đặt, cài đặt module và card cho thiết bị định tuyến

01.01.06.01.00.00 Lắp đặt module và card cho thiết bị định tuyến

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và tìm hiểu thiết bị

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công

- Lắp đặt thiết bị

- Đấu nối cáp dữ liệu, nguồn điện, tiếp đất

- Kiểm tra, hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Vệ sinh, thu dọn

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.06.01.01.00 | Thuộc dòng STM1/4 | Thiết bị | 735 | 132.169 | 11.010 |
| 01.01.06.01.02.00 | Thuộc dòng STM16 | Thiết bị | 735 | 238.044 | 11.010 |
| 01.01.06.01.03.00 | Thuộc dòng OC-192c/STM-64 và lớn hơn | Thiết bị | 735 | 283.419 | 11.010 |

01.01.06.02.00.00 Cài đặt module và card cho thiết bị định tuyến

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và tìm hiểu thiết bị

- Nghiên cứu cấu hình thiết bị, thu thập thông tin cấu hình hiện tại

- Chuẩn bị tham số cấu hình, sao lưu số liệu

- Cấu hình module

- Kiểm tra, hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Lưu lại cấu hình chi tiết

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.06.02.01.00 | Thuộc dòng STM1/4 | Thiết bị | 735 | 45.375 | 11.010 |
| 01.01.06.02.02.00 | Thuộc dòng STM16 | Thiết bị | 735 | 75.625 | 18.350 |
| 01.01.06.02.03.00 | Thuộc dòng OC-192c/STM-64 và lớn hơn | Thiết bị | 735 | 105.875 | 25.689 |

### 01.01.07.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt module, thiết bị chuyển mạch khác (MPLS, … và tương đương)

01.01.07.01.00.00 Lắp đặt module, thiết bị chuyển mạch khác (MPLS, … và tương đương)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và tìm hiểu thiết bị hiện có

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công

- Lắp đặt thiết bị

- Đấu nối cáp dữ liệu, nguồn điện, tiếp đất

- Kiểm tra, xác lập số liệu

- Vệ sinh, thu dọn

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.07.01.01.00 | Mạng Core | Thiết bị | 735 | 699.240 | 9.175 |
| 01.01.07.01.02.00 | Mạng biên | Thiết bị | 735 | 396.740 | 9.175 |

01.01.07.02.00.00 Cài đặt module, thiết bị chuyển mạch khác (MPLS, … và tương đương)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và tìm hiểu thiết bị

- Nghiên cứu cấu hình thiết bị, thu thập thông tin cấu hình hiện tại

- Chuẩn bị tham số cấu hình, sao lưu số liệu

- Cấu hình thiết bị

- Kiểm tra, hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Lưu lại cấu hình chi tiết

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.07.02.01.00 | Mạng Core | Thiết bị | 735 | 720.415 | 9.175 |
| 01.01.07.02.02.00 | Mạng biên | Thiết bị | 735 | 360.208 | 9.175 |

### 01.01.08.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị mạng METRO quang

01.01.08.01.00.00 Lắp đặt thiết bị mạng METRO quang

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và tìm hiểu thiết bị

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công

- Lắp đặt thiết bị

- Đấu nối cáp dữ liệu, nguồn điện, tiếp đất

- Kiểm tra, xác lập số liệu

- Vệ sinh, thu dọn

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.08.01.01.00 | Long Haul | Thiết bị | 12.735 | 205.235 | 543 |
| 01.01.08.01.02.00 | Metro Core/Metro DWDM/ Metro Edge/ Access | Thiết bị | 12.735 | 136.823 | 543 |

01.01.08.02.00.00 Cài đặt thiết bị mạng METRO quang

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và tìm hiểu thiết bị

- Chuẩn bị tham số cấu hình, sao lưu số liệu

- Cấu hình hệ thống

- Kiểm tra, hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Lưu lại cấu hình chi tiết

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.08.02.01.00 | Long Haul | Thiết bị | 735 | 331.354 | - |
| 01.01.08.02.02.00 | Metro Core/Metro DWDM/ Metro Edge/ Access | Thiết bị | 735 | 248.515 | - |

### 01.01.09.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt module và card cho thiết bị mạng Metro quang

01.01.09.01.00.00 Lắp đặt module và card cho thiết bị mạng Metro quang

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và tìm hiểu thiết bị

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công

- Lắp đặt thiết bị

- Đấu nối cáp dữ liệu, nguồn điện, tiếp đất

- Kiểm tra, xác lập số liệu

- Vệ sinh, thu dọn

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.09.01.01.00 | Long Haul | Thiết bị | 13.335 | 68.412 | 543 |
| 01.01.09.01.02.00 | Metro Core/Metro DWDM/ Metro Edge/ Access | Thiết bị | 13.335 | 41.047 | 543 |

01.01.09.02.00.00 Cài đặt module và card cho thiết bị mạng Metro quang

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và tìm hiểu thiết bị

- Chuẩn bị tham số cấu hình, sao lưu số liệu

- Cấu hình module

- Kiểm tra, xác lập số liệu

- Lưu lại cấu hình chi tiết

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.09.02.01.00 | Long Haul | Thiết bị | 735 | 75.625 | - |
| 01.01.09.02.02.00 | Metro Core/Metro DWDM/ Metro Edge/ Access | Thiết bị | 735 | 45.375 | - |

### 01.01.10.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị mạng băng rộng (Broadband)

01.01.10.01.00.00 Lắp đặt thiết bị mạng băng rộng (Broadband)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và tìm hiểu thiết bị

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công

- Lắp đặt thiết bị

- Đấu nối cáp dữ liệu, nguồn điện, tiếp đất

- Kiểm tra, xác lập số liệu

- Vệ sinh, thu dọn

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.10.01.01.00 | Hệ thống CMTS | Thiết bị | 735 | 251.378 | 9.175 |
| 01.01.10.01.02.00 | Thiết bị tích hợp dịch vụ truy nhập | Thiết bị | 735 | 296.753 | 9.175 |

01.01.10.02.00.00 Cài đặt thiết bị mạng băng rộng (Broadband)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và tìm hiểu thiết bị

- Chuẩn bị tham số cấu hình, sao lưu số liệu

- Cài đặt cấu hình thiết bị

- Kiểm tra, hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Lưu lại cấu hình chi tiết

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.10.02.01.00 | Hệ thống CMTS | Thiết bị | 735 | 270.156 | 9.175 |
| 01.01.10.02.02.00 | Thiết bị tích hợp dịch vụ truy nhập | Thiết bị | 735 | 324.187 | 9.175 |

### 01.01.11.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt module và card cho thiết bị mạng băng rộng (Broadband)

01.01.11.01.00.00 Lắp đặt module và card cho thiết bị mạng băng rộng (Broadband)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và tìm hiểu thiết bị

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công

- Lắp đặt thiết bị

- Đấu nối cáp dữ liệu, nguồn điện, tiếp đất

- Kiểm tra, hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Vệ sinh, thu dọn

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.11.01.01.00 | Hệ thống CMTS | Thiết bị | 735 | 124.723 | 14.000 |
| 01.01.11.01.02.00 | Thiết bị tích hợp dịch vụ truy nhập | Thiết bị | 735 | 139.848 | 14.000 |

01.01.11.02.00.00 Cài đặt module và card cho thiết bị mạng băng rộng (Broadband)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và tìm hiểu thiết bị

- Nghiên cứu cấu hình thiết bị, thu thập thông tin cấu hình hiện tại

- Chuẩn bị tham số cấu hình, sao lưu số liệu

- Cài đặt cấu hình thiết bị

- Kiểm tra, hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Lưu lại cấu hình chi tiết

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.11.02.01.00 | Hệ thống CMTS | Thiết bị | 735 | 126.073 | 7.340 |
| 01.01.11.02.02.00 | Thiết bị tích hợp dịch vụ truy nhập | Thiết bị | 735 | 144.083 | 7.340 |

### 01.01.12.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị mạng FTTX

01.01.12.01.00.00 Lắp đặt thiết bị mạng FTTX

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và tìm hiểu thiết bị

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công

- Lắp đặt thiết bị

- Đấu nối cáp dữ liệu, nguồn điện, tiếp đất

- Kiểm tra, hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Vệ sinh, thu dọn

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.12.01.00.00 | FTTX | Thiết bị | 13.335 | 87.260 | 543 |

01.01.12.02.00.00 Cài đặt thiết bị mạng FTTX

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và tìm hiểu thiết bị

- Chuẩn bị tham số cấu hình, sao lưu số liệu

- Cấu hình thiết bị

- Kiểm tra, hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Lưu lại cấu hình chi tiết

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.12.02.00.00 | FTTX | Thiết bị | 735 | 165.677 | 1.835 |

### 01.01.13.00.00.00 Lắp đặt, cài đặt module và card cho thiết bị mạng truy nhập quang - FTTX

01.01.13.01.00.00 Lắp đặt module và card cho thiết bị mạng truy nhập quang - FTTX

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và tìm hiểu thiết bị

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công

- Lắp đặt thiết bị

- Đấu nối cáp dữ liệu, nguồn điện, tiếp đất

- Kiểm tra, hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Vệ sinh, thu dọn

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.13.01.00.00 | FTTX | Thiết bị | 13.335 | 87.260 | 543 |

01.01.13.02.00.00 Cài đặt module và card cho thiết bị mạng truy nhập quang - FTTX

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và tìm hiểu thiết bị

- Nghiên cứu cấu hình thiết bị, thu thập thông tin cấu hình hiện tại

- Chuẩn bị tham số cấu hình, sao lưu số liệu

- Cấu hình module

- Kiểm tra, hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Lưu lại cấu hình chi tiết

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.13.02.00.00 | FTTX | Thiết bị | 735 | 75.625 | 1.835 |

### 01.01.14.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị quản trị truy nhập từ xa (Remote Access Server)

01.01.14.01.00.00 Lắp đặt thiết bị quản trị truy nhập từ xa (Remote Access Server)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và tìm hiểu thiết bị

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công

- Lắp đặt thiết bị

- Đấu nối cáp dữ liệu, nguồn điện, tiếp đất

- Kiểm tra, hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Vệ sinh, thu dọn

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.14.01.01.00 | Modul RAS trên thiết bị định tuyến | Thiết bị | 735 | 207.794 | 9.175 |
| 01.01.14.01.02.00 | Universal Gateway | Thiết bị | 735 | 359.044 | 9.175 |

01.01.14.02.00.00 Cài đặt thiết bị quản trị truy nhập từ xa (Remote Access Server)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và tìm hiểu thiết bị

- Chuẩn bị tham số cấu hình, sao lưu số liệu

- Cài đặt cấu hình cho thiết bị

- Kiểm tra, hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Lưu lại cấu hình chi tiết

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.14.02.01.00 | Modul RAS trên thiết bị định tuyến | Thiết bị | 735 | 180.104 | 9.175 |
| 01.01.14.02.02.00 | Universal Gateway | Thiết bị | 735 | 360.208 | 9.175 |

## B- LẮP ĐẶT VÀ CÀI ĐẶT MẠNG KHÔNG DÂY

### 01.01.15.00.00.00 Lắp đặt thiết bị truy nhập mạng nội bộ không dây (WLAN) cho máy tính

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và tìm hiểu thiết bị

- Khảo sát mặt bằng lắp đặt thiết bị

- Lắp đặt card mạng wireless cho máy tính

- Cấu hình card mạng wireless theo yêu cầu, kết nối máy tính với Access Point

- Kiểm tra hiệu chỉnh và chạy thử hệ thống

- Xác lập số liệu

- Vệ sinh, thu dọn

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.15.00.00.00 | Lắp đặt thiết bị truy nhập mạng nội bộ không dây (WLAN) cho máy tính | Thiết bị | 1.470 | 90.750 | 9.175 |

### 01.01.16.00.00.00 Lắp đặt thiết bị truy nhập không dây diện rộng (Wimax) cho máy tính

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và tìm hiểu thiết bị

- Khảo sát mặt bằng lắp đặt thiết bị

- Lắp đặt Wimax Antenna (Outdoor Unit)

- Cài đặt cấu hình Wimax Antenna (Outdoor Unit)

- Lắp đặt Wimax CPE (Indoor Unit)

- Kết nối Wimax Antenna (Outdoor Unit) với Wimax CPE (Indoor Unit) và switch sử dụng cáp mạng CAT5e

- Cấu hình máy tính theo yêu cầu (máy tính để bàn hoặc xách tay)

- Kiểm tra và chạy thử hệ thống

- Hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Vệ sinh, thu dọn

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.16.00.00.00 | Lắp đặt thiết bị truy nhập không dây diện rộng (Wimax) cho máy tính | Thiết bị | 25.620 | 136.125 | 22.019 |

### 01.01.17.00.00.00 Lắp đặt điểm truy nhập Wireless Lan

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và tìm hiểu thiết bị

- Khảo sát mặt bằng lắp đặt thiết bị

- Lắp đặt Wireless Access Point

- Kết nối Wireless Access Point với hệ thống mạng

- Cấu hình WirelessAccessPointtheo yêu cầu, thiết lập các thông số bảo mật

- Kiểm tra và chạy thử hệ thống

- Hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Vệ sinh, thu dọn

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.17.00.00.00 | Lắp đặt điểm truy nhập Wireless Lan | Thiết bị | 49.035 | 90.750 | 11.010 |

### 01.01.18.00.00.00 Lắp đặt điểm truy nhập Wimax

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và tìm hiểu thiết bị

- Khảo sát mặt bằng lắp đặt thiết bị

- Lắp đặt WiMAX Omni-Directional Antenna (Outdoor Unit)

- Lắp đặt WiMAX Access Point (Indoor Unit)

- Kết nối WiMAX Omni-Directional Antenna (Outdoor Unit) với WiMAX Access Point (Indoor Unit)

- Lắp đặt NMS Server Cài đặt phần mềm quản lý (BreezeLITE) trên server

- Kết nối WiMAX Access Point (Indoor Unit), NMS Server (BreezeLITE) với switch và router/modem ADSL

- Kiểm tra hiệu chỉnh và chạy thử hệ thống

- Hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Vệ sinh, thu dọn

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.18.00.00.00 | Lắp đặt điểm truy nhập Wimax | Thiết bị | 32.970 | 22.688 | 29.359 |

### 01.01.19.00.00.00 Lắp đặt thiết bị điều khiển trung tâm các thiết bị Access Point

01.01.19.01.00.00 Lắp đặt và cài đặt module điều khiển trung tâm (Access Point)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và tìm hiểu thiết bị

- Khảo sát mặt bằng lắp đặt thiết bị

- Lắp đặt thiết bị module controller

- Cài đặt cấu hình cho thiết bị

- Kiểm tra và chạy thử thiết bị

- Hoàn chỉnh và hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Vệ sinh, thu dọn

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.19.01.00.00 | Lắp đặt và cài đặt module điều khiển trung tâm (Access Point) | Thiết bị | 735 | 75.625 | 7.340 |

01.01.19.02.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị điều khiển Access Point

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và tìm hiểu thiết bị

- Khảo sát mặt bằng lắp đặt thiết bị

- Tiến hành lắp đặt và cài đặt HĐH cho PC

- Cài đặt phần mềm điều khiển vào PC

- Cài đặt cấu hình cho thiết bị

- Kiểm tra và chạy thử thiết bị

- Hoàn chỉnh và hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Vệ sinh, thu dọn

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.19.02.01.00 | Lắp đặt và cài đặt thiết bị điều khiển Access Point < 10AP | Thiết bị | 16.170 | 84.700 | 9.175 |
| 01.01.19.02.02.00 | Lắp đặt và cài đặt thiết bị điều khiển Access Point từ 10AP đến 50AP | Thiết bị | 16.170 | 105.875 | 12.845 |
| 01.01.19.02.03.00 | Lắp đặt và cài đặt thiết bị điều khiển Access Point >50AP | Thiết bị | 16.170 | 121.000 | 16.515 |

### 01.01.20.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị cầu nối (Bridge)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài kiệu kỹ thuật và tìm hiểu thiết bị

- Nghiên cứu mô hình kết nối giữa các thiết bị trong mạng

- Cấu hình cho thiết bị Bridge WLAN

- Kết nối thiết bị vào hệ thống mạng

- Kiểm tra và chạy thử thiết bị

- Hoàn chỉnh và hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Lưu lại cấu hình chi tiết

- Vệ sinh, thu dọn

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.20.00.00.00 | Lắp đặt và cài đặt thiết bị cầu nối (Bridge) | Thiết bị | 32.970 | 90.750 | 9.175 |

# Chương II:
LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CÁP MẠNG

### 01.02.01.00.00.00 Đi cáp trong ống gen bảo vệ

01.02.01.01.00.00 Lắp đặt gen nổi và đi cáp

+ Thành phần công việc:

- Đọc thiết kế

- Chuẩn bị dụng cụ,vật liệu

- Xác định vị trí đặt gen

- Lắp đặt giàn giáo

- Đánh dấu vị trí khoan vít-nở

- Khoan tường

- Cắt gen, lắp đặt đế gen

- Đi cáp, lắp đặt vỏ gen

- Tháo dỡ dàn giáo

- Đánh dấu đầu mạng

- Hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Vệ sinh, thu dọn

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.02.01.01.01.00 | Gen tròn <40 (mm) | 10m | 35.123 | 50.783 (4.914 x n/10) | 1.068 |
| 01.02.01.01.02.00 | Gen tròn ≥ 40 (mm) | 10m | 35.123 | 54.059 (4.914 x n/10) | 1.068 |
| 01.02.01.01.03.00 | Gen hộp < 34 (mm) | 10m | 110.198 | 50.783 (4.914 x n/10) | 1.068 |
| 01.02.01.01.04.00 | Gen hộp từ 34 đến 70 (mm) | 10m | 111.405 | 58.974 (6.553 x n/10) | 1.068 |
| 01.02.01.01.05.00 | Gen hộp >70 (mm) | 10m | 118.650 | 78.631 (8.191 x n/10) | 1.068 |

Ghi chú:

- Trường hợp đi cáp phải khoan xuyên tường, nhân công được cộng thêm giá trị (*); n: Độ dày tường tính theo cm

- Trường hợp đi cáp vào ống có sãn thì chỉ tính nhân công bằng 50%

- Trường hợp lắp đặt vào hệ thống tường xây thô thì chỉ tính nhân công bằng 75%

01.02.01.02.00.00.00 Lắp đặt gen ngầm và đi cáp

+ Thành phần công việc:

- Đọc thiết kế

- Chuẩn bị dụng cụ,vật liệu

- Xác định vị trí đặt gen

- Lắp đặt giàn giáo

- Khoan, đục tường

- Cắt gen, đi cáp và cố định gen

- Trát tường, sơn bả vôi ve

- Tháo dỡ dàn giáo

- Hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Vệ sinh, thu dọn

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.02.01.02.01.00 | Kích thước ống <40 (mm) | 10m | 17.934 | 245.723 (2.457 x n/10) | 16.110 |
| 01.02.01.02.02.00 | Kích thước ống từ 40 đến 70 (mm) | 10m | 21.389 | 294.868 (2.949 x n/10) | 16.110 |
| 01.02.01.02.03.00 | Kích thước ống > 70 (mm) | 10m | 35.648 | 360.394 (3.604 x n/10) | 22.518 |

Ghi chú:

- Trường hợp đi cáp phải khoan xuyên tường, nhân công được cộng thêm giá trị (*); n: Độ dày tường tính theo cm

- Trường hợp đi cáp vào ống có sãn thì chỉ tính nhân công bằng 50%

- Trường hợp lắp đặt vào hệ thống tường xây thô thì chỉ tính nhân công bằng 75%

01.02.01.03.00.00 Lắp đặt cáp chôn

+ Thành phần công việc:

- Đọc thiết kế

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu

- Đo kích thước, lấy dấu

- Đào đường đi cáp

- Đặt ống bảo vệ

- Luồn cáp

- Hoàn trả mặt bằng

- Hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Vệ sinh, thu dọn

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.02.01.03.01.00 | Đường đất | 10m | 177.450 | 131.052 | 26.240 |
| 01.02.01.03.02.00 | Đường nhựa | 10m | 177.450 | 294.868 | 26.240 |
| 01.02.01.03.03.00 | Đường bê tông | 10m | 177.450 | 360.394 | 26.240 |

### 01.02.02.00.00.00 Lắp đặt máng Trunking, cầu cáp và đi cáp

+ Thành phần công việc:

- Đọc thiết kế

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu

- Xác định vị trí đặt máng, cầu cáp

- Lắp đặt giàn giáo

- Xác định vị trí, lấy dấu và lắp đặt các thanh đỡ và giá đỡ

- Lắp đặt cố định máng cáp, cầu cáp

- Đi cáp

- Tháo dỡ dàn giáo

- Lập sơ đồ lắp đặt thực tế

- Thu dọn vệ sinh

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.02.02.01.00.00 | Cáp đồng ≤ 50 đôi | 1m | 15.173 | 29.487 | 89 |
| 01.02.02.02.00.00 | Cáp đồng > 50 đôi | 1m | 15.173 | 34.401 | 133 |
| 01.02.02.03.00.00 | Cáp quang | 1m | 15.173 | 40.954 | 133 |

### 01.02.03.00.00.00 Đi cáp không có gen bảo vệ

01.02.03.01.00.00 Lắp đặt dây cáp đồng UTP

+ Thành phần công việc:

- Đọc thiết kế

- Chuẩn bị dụng cụ,vật liệu

- Đo kích thước, lấy dấu

- Lắp đặt giàn giáo

- Cắt cáp, ra cáp, lắp đặt cáp

- Đo kiểm tra các thông số cáp

- Hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Thu dọn vệ sinh

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.02.03.01.01.00 | UTP CAT 5/5E <25 đôi | 10m | 5.933 | 32.763 | 83 |
| 01.02.03.01.02.00 | UTP CAT 5/5E từ 25 đến 100 đôi | 10m | 8.190 | 49.145 | 83 |
| 01.02.03.01.03.00 | UTP CAT 5/5E > 100 đôi | 10m | 18.165 | 65.526 | 110 |
| 01.02.03.01.04.00 | UTP CAT 6 < 25 đôi | 10m | 5.933 | 32.763 | 83 |
| 01.02.03.01.05.00 | UTP CAT 6 ≥ 25 đôi | 10m | 8.190 | 49.145 | 83 |

01.02.03.02.00.00 Lắp đặt dây cáp quang

+ Thành phần công việc:

- Đọc thiết kế

- Chuẩn bị dụng cụ,vật liệu

- Đo kích thước, lấy dấu

- Lắp đặt giàn giáo

- Cắt cáp, ra cáp, lắp đặt cáp

- Đo kiểm tra các thông số cáp

- Hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Thu dọn vệ sinh

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.02.03.02.01.00 | Lắp đặt dây cáp quang ≤ 4 đôi | 10m | 6.300 | 9.829 | 519 |
| 01.02.03.02.02.00 | Lắp đặt dây cáp quang > 4 đôi | 10m | 6.300 | 13.105 | 519 |

01.02.03.03.00.00 Lắp đặt cáp treo

+ Thành phần công việc:

- Đọc thiết kế

- Chuẩn bị dụng cụ,vật liệu

- Đo kích thước, lấy dấu

- Lắp đặt cáp

- Đo kiểm tra các thông số kỹ thuật cáp

- Hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Thu dọn vệ sinh

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.02.03.03.01.00 | Cáp quang | 10m | 5.250 | 14.743 | 44 |
| 01.02.03.03.02.00 | Cáp đồng | 10m | 5.250 | 9.829 | 44 |

### 01.02.04.00.00.00 Lắp đặt ổ cắm (Wallplace)

01.02.04.01.00.00 Lắp đặt ổ cắm nổi

+ Thành phần công việc:

- Đọc bản vẽ thiết kế, thi công

- Chuẩn bị dụng cụ,vật liệu

- Đánh dấu điểm lắp đặt

- Khoan tường

- Lắp đặt đế, nhân và mặt bảo vệ

- Vệ sinh, thu dọn và xác lập số liệu

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.02.04.01.00.00 | Lắp đặt ổ cắm nổi | Ổ cắm | 6.248 | 8.191 | 217 |

01.02.04.02.00.00 Lắp đặt ổ cắm chìm

+ Thành phần công việc:

- Đọc bản vẽ thiết kế, thi công

- Chuẩn bị dụng cụ,vật liệu

- Đánh dấu điểm lắp đặt

- Khoan, đục tường

- Lắp đặt đế, nhân và mặt bảo vệ

- Hoàn trả hiện trạng

- Vệ sinh, thu dọn và xác lập số liệu

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.02.04.02.00.00 | Lắp đặt ổ cắm chìm | Ổ cắm | 3.038 | 16.382 | 217 |

### 01.02.05.00.00.00 Lắp đặt thiết bị kết nối chéo (CrossConnect)

+ Thành phần công việc:

- Đọc bản vẽ thiết kế, thi công

- Chuẩn bị dụng cụ,vật liệu

- Đánh dấu điểm lắp đặt

- Lắp đặt Crossconnect

- Thu dọn vệ sinh

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.02.05.01.00.00 | Lắp đặt thiết bị kết nối chéo (CrossConnect) < 25 đôi dây | Thiết bị | 5.040 | 16.382 | 217 |
| 01.02.05.02.00.00 | Lắp đặt thiết bị kết nối chéo (CrossConnect) từ 25 đến 50 đôi dây | Thiết bị | 5.040 | 19.658 | 217 |
| 01.02.05.03.00.00 | Lắp đặt thiết bị kết nối chéo (CrossConnect) > 50 đôi dây | Thiết bị | 10.080 | 24.572 | 217 |

Ghi chú: Trường hợp đặt ngầm nhân công nhân hệ số 1,5

### 01.02.06.00.00.00 Lắp đặt thanh trung chuyển (Patch Panel)

+ Thành phần công việc:

- Đọc bản vẽ thiết kế, thi công

- Chuẩn bị dụng cụ,vật liệu

- Đánh dấu điểm lắp đặt

- Lắp đặt Patch Panel

- Thu dọn vệ sinh và xác lập số liệu

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.02.06.01.00.00 | Lắp đặt thanh trung chuyển (Patch Panel) < 24 cổng | Patch panel | 6.300 | 13.105 | 217 |
| 01.02.06.02.00.00 | Lắp đặt thanh trung chuyển (Patch Panel) ≥ 24 cổng | Patch panel | 9.450 | 16.382 | 217 |

### 01.02.07.00.00.00 Lắp đặt hộp đấu nối và thiết bị đấu nối cáp quang (Enclosure và Adapter)

+ Thành phần công việc:

- Đọc bản vẽ thiết kế, thi công

- Chuẩn bị dụng cụ,vật liệu

- Đánh dấu điểm lắp đặt

- Lắp đặt Enclosure/Adapter

- Thu dọn vệ sinh

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.02.07.01.00.00 | Enclosure < 24 cổng | Enclosure | 6.300 | 16.382 | 217 |
| 01.02.07.02.00.00 | Enclosure ≥ 24 cổng | Enclosure | 9.450 | 24.572 | 217 |
| 01.02.07.03.00.00 | Adapter <12 công | Adapter | 6.300 | 19.658 | 217 |
| 01.02.07.04.00.00 | Adapter ≥ 12 cổng | Adapter | 9.450 | 27.849 | 217 |

### 01.02.08.00.00.00 Lắp đặt tủ thiết bị mạng, tủ máy

+ Thành phần công việc:

- Đọc bản vẽ thiết kế, thi công

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị

- Xác định vị trí và đánh dấu điểm lắp đặt tủ

- Lắp đặt tủ

- Đấu nối nguồn điện cấp cho tủ

- Kiểm tra lại theo yêu cầu

- Vệ sinh, thu dọn

01.02.08.01.00.00 Lắp đặt tủ thiết bị mạng, tủ máy chủ và tủ Rack

01.02.08.01.01.00 Lắp đặt tủ thiết bị mạng, tủ máy chủ

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.02.08.01.01.01 | Tủ thiết bị mạng < 15U | Tủ | 9.933 | 32.763 | 109 |
| 01.02.08.01.01.02 | Tủ thiết bị mạng từ 15 đến 33U | Tủ | 9.933 | 40.954 | 109 |
| 01.02.08.01.01.03 | Tủ thiết bị mạng > 33U | Tủ | 13.325 | 57.335 | 109 |
| 01.02.08.01.01.04 | Tủ máy chủ ≤ 15U | Tủ | 9.933 | 40.954 | 109 |
| 01.02.08.01.01.05 | Tủ máy chủ từ 15 đến 33U | Tủ | 9.933 | 44.230 | 109 |
| 01.02.08.01.01.06 | Tủ máy chủ > 33U | Tủ | 13.325 | 65.526 | 109 |

01.02.08.01.02.00 Lắp đặt tủ Rack (Chuyên dùng cho lưu trữ)

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.02.08.01.02.01 | < 33U | Tủ | 9.933 | 32.763 | 109 |
| 01.02.08.01.02.02 | ≥ 33U | Tủ | 13.325 | 40.954 | 109 |
| 01.02.08.01.02.03 | PDU | Tủ | 9.933 | 16.382 | 109 |

01.02.08.02.00.00 Lắp đặt tủ quang từ

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.02.08.02.01.00 | Tủ quang từ (MO) loại đến 10TB | Tủ | 725 | 28.668 | - |
| 01.02.08.02.02.00 | Tủ quang từ (MO) loại ≥10TB | Tủ | 1.449 | 43.002 |  |
| 01.02.08.02.03.00 | Tủ đĩa CD/DVD, DVD | Tủ | 2.415 | 35.835 | - |

### 01.02.09.00.00.00 Đấu nối cáp, sợi dây nhảy (patchcord) vào switch và patch pannel

+ Thành phần công việc:

- Đọc bản vẽ thiết kế, thi công

- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư thi công

- Cắt đầu cáp, tách bóc vỏ cáp, tuốt sợi cáp

- Luồn cáp, cố định cáp trên phiến giá

- Đấu nối cáp vào phiến, bảng, khung giá thiết bị

- Đo thử, kiểm tra

- Kiểm tra lại theo yêu cầu lắp đặt

- Đánh dấu, xác lập số liệu

- Vệ sinh, thu dọn

- Kỹ sư có chứng chỉ chuyên sâu về mạng của hãng

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.02.09.01.01.00 | Đấu nối vào Patch panel ≤ 4 đôi | Node | 2.720 | 8.191 | 83 |
| 01.02.09.01.02.00 | Đấu nối vào Patch panel > 4 đôi | Node | 6.006 | 11.467 | 110 |
| 01.02.09.01.03.00 | Đấu nối Patch Cord từ Switch lên Patch pannel | Node | 3.770 | 6.283 | 205 |
| 01.02.09.01.03.00 | Đấu nối Patch Cord từ máy trạm lên Wallplace | Node | 3.770 | 7.921 | 205 |

### 01.02.10.00.00.00 Bấm đầu RJ45

+ Thành phần công việc:

- Đọc bản vẽ, tài liệu kỹ thuật

- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư thi công

- Cắt đầu cáp, tách bóc vỏ cáp, tuốt đầu sợi cáp

- Đấu nối vào giắc cắm theo yêu cầu kỹ thuật

- Đo thử, kiểm tra

- Đánh dấu trên sơ đồ

- Vệ sinh, thu dọn

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.02.10.00.00.00 | Bấm đầu RJ45 | Đầu | 242 | 3.276 | 150 |

### 01.02.11.00.00.00 Đấu nối, hàn Contector, đầu cáp đồng/quang

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư thi công

- Cắt đầu cáp, tách bóc vỏ cáp, tuốt đầu sợi cáp

- Đo kiểm tra sợi cáp

- Đấu nối, hàn theo yêu cầu kỹ thuật

- Kiểm tra công việc đã thực hiện

- Vệ sinh, thu dọn

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.02.11.01.00.00 | Connector | Đầu | 1.328 | 11.467 | 187 |
| 01.02.11.02.00.00 | Cáp quang | Đầu | 1.328 | 16.382 | 187 |
| 01.02.11.03.00.00 | Cáp đồng | Đầu | 6.279 | 8.191 | 187 |

# Chương III:
LẮP ĐẶT VÀ CÀI ĐẶT MÁY CHỦ

## A. LẮP ĐẶT MÁY CHỦ

### 01.03.01.00.00.00 Lắp đặt máy chủ giá (Rack)

01.03.01.01.00.00 Lắp đặt máy chủ phiến mỏng

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, hồ sơ thiết kế

- Chuẩn bị dụng cụ, khảo sát sơ bộ mặt bằng thi công

- Nhận, kiểm tra và chuyển thiết bị đến địa điểm lắp đặt

- Lắp đặt các thiết bị

- Đấu nối cáp nguồn, cáp tín hiệu, dây đất , vào thiết bị

- Kiểm tra theo yêu cầu kỹ thuật

- Hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Thu dọn, vệ sinh

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.03.01.01.01.00 | 1 CPU | Thiết bị | 9.590 | 141.151 | 7.340 |
| 01.03.01.01.02.00 | 2 CPU | Thiết bị | 12.550 | 156.276 | 7.340 |
| 01.03.01.01.03.00 | 4 CPU | Thiết bị | 17.780 | 186.526 | 7.340 |

01.03.01.02.00.00 Lắp đặt máy chủ Rack

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, hồ sơ thiết kế

- Chuẩn bị dụng cụ, khảo sát sơ bộ mặt bằng thi công

- Nhận, kiểm tra và chuyển thiết bị đến địa điểm lắp đặt

- Tiến hành lắp đặt máy chủ

- Đấu nối cáp nguồn, cáp tín hiệu, dây đất… vào thiết bị

- Kiểm tra theo yêu cầu kỹ thuật

- Hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Thu dọn vệ sinh

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.03.01.02.01.00 | Máy chủ Rack đến 2U | Thiết bị | 9.590 | 181.686 | 7.340 |
| 01.03.01.02.02.00 | Máy chủ Rack từ 2U đến 4U | Thiết bị | 12.550 | 247.585 | 7.340 |
| 01.03.01.02.03.00 | Máy chủ Rack từ 4U đến 7U | Thiết bị | 18.010 | 313.483 | 14.680 |
| 01.03.01.02.04.00 | Máy chủ Rack cao hơn 7U | Thiết bị | 28.700 | 395.949 | 18.350 |

Ghi chú: Phần nhân công lắp rack tính riêng

### 01.03.02.00.00.00 Lắp đặt máy chủ Tower

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, hồ sơ thiết kế

- Chuẩn bị dụng cụ, khảo sát sơ bộ mặt bằng thi công

- Tiếp nhận, kiểm tra và chuyển thiết bị vào vị trí

- Lắp đặt các thiết bị

- Đấu nối cáp nguồn, cáp tín hiệu, dây đất… vào thiết bị

- Kiểm tra theo yêu cầu kỹ thuật

- Hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Thu dọn vệ sinh

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.03.02.01.00.00 | Máy chủ Tower đến 4U | Thiết bị | 7.090 | 198.068 | 7.340 |
| 01.03.02.02.00.00 | Máy chủ Tower từ 4U đến 7U | Thiết bị | 12.550 | 247.585 | 7.340 |
| 01.03.02.03.00.00 | Máy chủ Tower cao hơn 7U | Thiết bị | 18.010 | 329.865 | 14.680 |

### 01.03.03.00.00.00 Lắp đặt máy chủ lớn

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, hồ sơ thiết kế

- Chuẩn bị dụng cụ, khảo sát sơ bộ mặt bằng thi công

- Tiếp nhận, kiểm tra và chuyển thiết bị vào vị trí

- Tiến hành lắp đặt giá đỡ thiết bị

- Tiến hành lắp đặt máy chủ

- Đấu nỗi hệ thống, cấp tín hiệu, cáp dữ liệu…

- Đấu nối cáp nguồn, dây đất… vào hệ thống

- Kiểm tra theo yêu cầu kỹ thuật

- Hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Thu dọn vệ sinh

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.03.03.01.00.00 | Lắp đặt máy chủ đến 16U | Thiết bị | 7.090 | 227.620 | 7.340 |
| 01.03.03.02.00.00 | Lắp đặt máy chủ từ 16U đến 32U | Thiết bị | 12.550 | 294.775 | 7.340 |
| 01.03.03.03.00.00 | Lắp đặt máy chủ tích hợp | Thiết bị | 18.010 | 379.940 | 14.680 |

### 01.03.04.00.00.00 Lắp đặt máy Workstation

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, hồ sơ thiết kế

- Chuẩn bị dụng cụ, khảo sát sơ bộ mặt bằng thi công

- Tiếp nhận, kiểm tra và chuyển thiết bị vào vị trí

- Đấu nối cáp nguồn, dây đất… vào thiết bị

- Kiểm tra theo yêu cầu kỹ thuật

- Hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Thu dọn vệ sinh

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.03.04.01.00.00 | Lắp đặt máy chủ Workstation ≤ 2 CPU | Thiết bị | 7.090 | 115.415 | 7.340 |
| 01.03.04.02.00.00 | Lắp đặt máy chủ Workstation > 2 CPU | Thiết bị | 9.820 | 165.118 | 7.340 |

## B. CÀI ĐẶT MÁY CHỦ

### 01.03.05.00.00.00 Cài đặt trên hệ điều hành Windows

01.03.05.01.00.00 Cài đặt hệ điều hành cho máy chủ

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật về cài đặt máy chủ

- Nghiên cứu cấu hình thiết bị, thu thập thông tin cấu hình hiện tại

- Chuẩn bị tham số cấu hình, sao lưu số liệu

- Kiểm tra môi trường cài đặt

- Cài đặt hệ điều hành cho máy chủ

- Cài đặt các trình điều khiển (Driver) cho máy chủ

- Thiết lập cấu hình cho bảo mật máy chủ, cài đặt thêm các bản vá lỗi bảo mật, patch, hotfix

- Đồng bộ hệ thống

- Kiểm tra chức năng hoạt động của hệ thống

- Lưu lại cấu hình chi tiết

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.03.05.01.01.00 | Cài đặt hệ điều hành cho máy chủ ≤ 4 CPU | Máy chủ | 32.235 | 108.062 | 14.680 |
| 01.03.05.01.02.00 | Cài đặt hệ điều hành cho máy chủ > 4 CPU | Máy chủ | 64.470 | 216.125 | 29.359 |

01.03.05.02.00.00 Cài đặt máy chủ hệ thống (DNS, WINS, LDAP, Directory, Proxy, Cluster, DHCP, CA, Radius, NMS, … và tương đương)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật về hệ thống

- Nghiên cứu cấu hình thiết bị, thu thập thông tin cấu hình hiện tại

- Chuẩn bị tham số cấu hình, sao lưu số liệu

- Kiểm tra môi trường cài đặt

- Cài đặt phần mềm

- Cấu hình hệ thống, thiết lập thông tin ban đầu

- Cấu hình bảo mật và cài đặt bản vá lỗi cần thiết cho hệ thống

- Đồng bộ hệ thống

- Kiểm tra chức năng hoạt động của hệ thống

- Lưu lại cấu hình chi tiết

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.03.05.02.00.00 | Cài đặt máy chủ hệ thống (DNS, WINS, LDAP, Directory, Proxy, Cluster, DHCP, CA, Radius, NMS, … và tương đương) | Máy chủ | 32.970 | 900.519 | 18.350 |

Ghi chú: Trường hợp cài đặt cả bộ chương trình tính theo tỷ lệ số lượng máy chủ sử dụng

01.03.05.03.00.00 Cài đặt máy chủ ứng dụng cơ bản (web, FTP, Mail và tương đương)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật về máy chủ

- Nghiên cứu cấu hình thiết bị, thu thập thông tin cấu hình hiện tại

- Chuẩn bị tham số cấu hình, sao lưu số liệu

- Kiểm tra môi trường cài đặt

- Cài đặt phần mềm

- Cấu hình hệ thống , thiết lập tính năng bảo mật và cài đặt bản vá lỗi

- Thiết lập cấu hình ứng dụng theo tổng số người dùng

- Đồng bộ hệ thống

- Kiểm tra chức năng hoạt động của hệ thống

- Lưu lại cấu hình chi tiết

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.03.05.03.00.00 | Cài đặt máy chủ ứng dụng cơ bản (web, FTP, Mail và tương đương) | Máy chủ | 32.970 | 540.312 | 36.699 |

Ghi chú:

- Bảng mức áp dụng cho quy mô đến 1000 khách hàng.

- Quy mô dưới 10 000 khách hàng lấy theo hệ số cộng thêm cho từng 1000 khách hàng.

- Quy mô trên 10 000 khách hàng lấy theo hệ số cộng thêm cho từng 10 000 khách hàng

### 01.03.06.00.00.00 Cài đặt trên hệ điều hành khác

Tính hệ số 1,2 so với cài đặt trên hệ điều hành Windows

# Chương IV:
LẮP ĐẶT VÀ CÀI ĐẶT CÁC HỆ THỐNG LƯU TRỮ DỮ LIỆU, SAO LƯU

## A. LẮP ĐẶT HỆ THỐNG LƯU TRỮ DỮ LIỆU

### 01.04.01.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị ổ đĩa quang

01.04.01.01.00.00 Lắp đặt thiết bị ổ đĩa quang

+ Thành phần công việc:

-   Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, hồ sơ thiết kế

-   Chuẩn bị dụng cụ, khảo sát sơ bộ mặt bằng thi công (tiếp đất, nguồn điện, độ ẩm, nhiệt độ...)

-   Tiếp nhận, kiểm tra và chuyển thiết bị đến vị trí lắp đặt

-   Tiến hành lắp đặt thiết bị

-   Đấu nối cáp nguồn, cáp tín hiệu, dây đất… vào thiết bị

-   Kiểm tra theo yêu cầu kỹ thuật

-   Thu dọn vệ sinh

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.04.01.01.01.00 | Lắp đặt thiết bị ổ đĩa quang CD, DVD ROM | Thiết bị | 725 | 93.263 | 3.670 |
| 01.04.01.01.02.00 | Lắp đặt thiết bị ổ đĩa quang loại ghi CD, DVD | Thiết bị | 725 | 123.513 | 3.670 |

01.04.01.02.00.00 Cài đặt thiết bị ổ đĩa quang

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, hồ sơ thiết kế

- Cài đặt các trình điều khiển (driver) cho thiết bị

- Thiết lập các tham số cấu hình

- Kiểm tra, chạy thử theo yêu cầu kỹ thuật

- Hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Lưu lại cấu hình chi tiết

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.04.01.02.01.00 | Cài đặt thiết bị ổ đĩa quang CD, DVD ROM | Thiết bị | 62.685 | 60.500 | 3.670 |
| 01.04.01.02.02.00 | Cài đặt thiết bị ổ đĩa quang loại ghi CD, DVD | Thiết bị | 62.685 | 90.750 | 7.340 |

### 01.04.02.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt bộ điều khiển lưu trữ - RAID

01.04.02.01.00.00 Lắp dặt bộ điều khiển lưu trữ - RAID

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, hồ sơ thiết kế

- Chuẩn bị dụng cụ, khảo sát sơ bộ mặt bằng thi công (tiếp đất, nguồn điện, độ ẩm, nhiệt độ...)

- Tiếp nhận, kiểm tra và chuyển thiết bị đến vị trí lắp đặt

- Tiến hành lắp đặt thiết bị

- Đấu nối cáp nguồn, cáp tín hiệu, dây đất… vào thiết bị

- Kiểm tra theo yêu cầu kỹ thuật

- Thu dọn vệ sinh

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.04.02.01.01.00 | RAID cho máy chủ | Thiết bị | 725 | 396.880 | 7.340 |
| 01.04.02.01.02.00 | RAID cho tủ đĩa ngoài | Thiết bị | 4.830 | 595.320 | 51.379 |

01.04.02.02.00.00 Cài đặt bộ điều khiển lưu trữ - RAID

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, hồ sơ thiết kế

- Làm tài liệu kỹ thuật đặc tả mô hình hệ thống

- Làm báo cáo kiểm tra, đánh giá hoạt động của hệ thống

- Cài đặt các trình điều khiển (driver) cho thiết bị

- Thiết lập các tham số cấu hình

- Kiểm tra, chạy thử theo yêu cầu kỹ thuật

- Hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Lưu lại cấu hình chi tiết

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.04.02.02.01.00 | RAID cho máy chủ | Thiết bị | 15.435 | 270.156 | 36.699 |
| 01.04.02.02.02.00 | RAID cho tủ đĩa ngoài | Thiết bị | 15.435 | 360.208 | 55.049 |

### 01.04.03.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt card giao tiếp lưu trữ (HBA)

01.04.03.01.00.00 Lắp đặt card giao tiếp lưu trữ (HBA)

+ Thành phần công việc:

-   Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, hồ sơ thiết kế

-   Chuẩn bị dụng cụ, khảo sát sơ bộ mặt bằng thi công (tiếp đất, nguồn điện, độ ẩm, nhiệt độ...)

-   Tiếp nhận, kiểm tra và chuyển thiết bị đến vị trí lắp đặt

-   Tiến hành lắp đặt thiết bị

-   Đấu nối cáp nguồn, cáp tín hiệu, dây đất… vào thiết bị

-   Kiểm tra theo yêu cầu kỹ thuật

-   Thu dọn vệ sinh

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.04.03.01.01.00 | HBA cho máy chủ trên Window | Thiết bị | 725 | 314.042 | 7.340 |
| 01.04.03.01.02.00 | HBA cho máy chủ trên Unix/Linux | Thiết bị | 797 | 413.262 | 7.340 |
| 01.04.03.01.03.00 | HBA cho máy chủ khác | Thiết bị | 1.087 | 512.482 | 11.010 |

01.04.03.02.00.00 Cài đặt HBA cho máy chủ

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, hồ sơ thiết kế

- Cài đặt các trình điều khiển (driver) cho thiết bị

- Thiết lập các tham số cấu hình

- Kiểm tra, chạy thử theo yêu cầu kỹ thuật

- Hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Lưu lại cấu hình chi tiết

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.04.03.02.01.00 | HBA cho máy chủ trên Window | Thiết bị | 15.435 | 270.156 | 12.845 |
| 01.04.03.02.02.00 | HBA cho máy chủ trên Unix/Linux | Thiết bị | 15.435 | 360.208 | 14.680 |
| 01.04.03.02.03.00 | HBA cho máy chủ khác | Thiết bị | 15.435 | 450.260 | 18.350 |

### 01.04.04.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị lưu trữ gắn trực tiếp với Server (DAS)

01.04.04.01.00.00 Lắp đặt lưu trữ DAS

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, hồ sơ thiết kế

- Chuẩn bị dụng cụ, khảo sát sơ bộ mặt bằng thi công (tiếp đất, nguồn điện, độ ẩm, nhiệt độ...)

- Tiếp nhận, kiểm tra và chuyển thiết bị đến vị trí lắp đặt

- Tiến hành lắp đặt thiết bị

- Đấu nối cáp nguồn, cáp tín hiệu, dây đất… vào thiết bị

- Kiểm tra theo yêu cầu kỹ thuật

- Thu dọn vệ sinh

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.04.04.01.00.00 | Lắp đặt lưu trữ DAS | Thiết bị | 725 | 314.042 | 7.340 |

01.04.04.02.00.00 Cài đặt lưu trữ DAS

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, hồ sơ thiết kế

- Làm tài liệu kỹ thuật đặc tả mô hình kết nối

- Làm báo cáo kiểm tra, đánh giá hoạt động của hệ thống

- Cài đặt các trình điều khiển (driver) cho thiết bị

- Thiết lập các tham số cấu hình

- Kiểm tra, chạy thử theo yêu cầu kỹ thuật

- Hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Lưu lại cấu hình chi tiết

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.04.04.02.01.00 | DAS cho máy chủ | Thiết bị | 31.185 | 270.156 | 18.350 |
| 01.04.04.02.02.00 | Thiết bị lưu trữ DAS ngoài | Thiết bị | 31.185 | 360.208 | 55.049 |

### 01.04.05.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị lưu trữ gắn với thiết bị mạng (NAS)

01.04.05.01.00.00 Lắp đặt thiết bị NAS

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, hồ sơ thiết kế

- Chuẩn bị dụng cụ, khảo sát sơ bộ mặt bằng thi công (tiếp đất, nguồn điện, độ ẩm, nhiệt độ...)

- Tiếp nhận, kiểm tra và chuyển thiết bị đến vị trí lắp đặt

- Tiến hành lắp đặt thiết bị

- Đấu nối cáp nguồn, cáp tín hiệu, dây đất, vào thiết bị

- Kiểm tra theo yêu cầu kỹ thuật

- Thu dọn vệ sinh

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.04.05.01.01.00 | Lắp đặt thiết bị NAS < 10TB | Thiết bị | 1.208 | 462.406 | 18.350 |
| 01.04.05.01.02.00 | Lắp đặt thiết bị từ 10 đến 50TB | Thiết bị | 2.415 | 659.915 | 36.699 |
| 01.04.05.01.03.00 | Lắp đặt thiết bị > 50TB |  | 4.830 | 824.662 | 55.049 |

01.04.05.02.00.00 Cài đặt thiết bị NAS

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, hồ sơ thiết kế

- Làm tài liệu kỹ thuật đặc tả mô hình kết nối

- Làm báo cáo kiểm tra, đánh giá hoạt động của hệ thống

- Cài đặt các trình điều khiển (driver) cho thiết bị

- Thiết lập các tham số cấu hình

- Kiểm tra, chạy thử theo yêu cầu kỹ thuật

- Hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Lưu lại cấu hình chi tiết

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.04.05.02.01.00 | Cài đặt thiết bị NAS < 10TB | Thiết bị | 15.435 | 270.156 | 29.359 |
| 01.04.05.02.02.00 | Cài đặt thiết bị từ 10 đến 50TB | Thiết bị | 15.435 | 360.208 | 40.369 |
| 01.04.05.02.03.00 | Cài đặt thiết bị > 50TB | Thiết bị | 15.435 | 540.312 | 73.398 |

### 01.04.06.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị lưu trữ liên kết các thiết bị lưu trữ trên mạng (SAN)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, hồ sơ thiết kế

- Chuẩn bị dụng cụ, khảo sát sơ bộ mặt bằng thi công (tiếp đất, nguồn điện, độ ẩm, nhiệt độ...)

- Tiếp nhận, kiểm tra và chuyển thiết bị đến vị trí lắp đặt

- Tiến hành lắp đặt thiết bị

- Đấu nối cáp nguồn, cáp tín hiệu, dây đất, vào thiết bị

- Kiểm tra theo yêu cầu kỹ thuật

- Thu dọn vệ sinh

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.04.06.01.00.00 | < 10TB | Thiết bị | 1.208 | 495.169 | 18.350 |
| 01.04.06.02.00.00 | Từ 10 đến 50TB | Thiết bị | 2.415 | 742.754 | 36.699 |
| 01.04.06.03.00.00 | > 50TB | Thiết bị | 4.830 | 990.338 | 55.049 |

### 01.04.07.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị chuyển mạch mạng SAN – SAN Switch

01.04.07,01.00.00 Lắp đặt thiết bị chuyển mạch SAN – SAN Switch

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, hồ sơ thiết kế

- Chuẩn bị dụng cụ, khảo sát sơ bộ mặt bằng thi công (tiếp đất, nguồn điện, độ ẩm, nhiệt độ...)

- Tiếp nhận, kiểm tra và chuyển thiết bị đến vị trí lắp đặt

- Tiến hành lắp đặt thiết bị

- Đấu nối cáp nguồn, cáp tín hiệu, dây đất… vào thiết bị

- Kiểm tra theo yêu cầu kỹ thuật

- Thu dọn vệ sinh

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.04.07.01.01.00 | < 16 cổng | Thiết bị | 7.350 | 165.677 | 7.340 |
| 01.04.07.01.02.00 | Từ 16 đến 48 cổng | Thiết bị | 7.350 | 248.515 | 7.340 |
| 01.04.07.01.03.00 | > 48 cổng | Thiết bị | 7.350 | 331.354 | 7.340 |

01.04.07.02.00.00 Cài đặt SAN Switch

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, hồ sơ thiết kế

- Cài đặt các trình điều khiển (driver) cho SAN Switch

- Thiết lập các tham số cấu hình

- Kiểm tra, chạy thử theo yêu cầu kỹ thuật

- Hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Lưu lại cấu hình chi tiết

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.04.07.02.01.00 | < 16 cổng | Thiết bị | 14.700 | 180.104 | 14.680 |
| 01.04.07.02.02.00 | Từ 16 đến 48 cổng | Thiết bị | 14.700 | 270.156 | 18.350 |
| 01.04.07.02.03.00 | > 48 cổng | Thiết bị | 14.700 | 360.208 | 22.019 |

### 01.04.08.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị định tuyến lưu trữ - Storage Router (FCIP, FCICSI)

01.04.08.01.00.00 Lắp đặt thiết bị định tuyến lưu trữ - Storage Router (FCIP, FCICSI)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, hồ sơ thiết kế

- Chuẩn bị dụng cụ, khảo sát sơ bộ mặt bằng thi công (tiếp đất, nguồn điện, độ ẩm, nhiệt độ...)

- Tiếp nhận, kiểm tra và chuyển thiết bị đến vị trí lắp đặt

- Tiến hành lắp đặt thiết bị

- Đấu nối cáp nguồn, cáp tín hiệu, dây đất… vào thiết bị

- Kiểm tra theo yêu cầu kỹ thuật

- Thu dọn vệ sinh

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.04.08.01.00.00 | Lắp đặt thiết bị định tuyến lưu trữ - Storage Router (FCIP, FCICSI) | Thiết bị | 7.350 | 222.919 | 14.680 |

01.04.08.02.00.00 Cài đặt thiết bị định tuyến lưu trữ - Storage Router (FCIP, FCICSI)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, hồ sơ thiết kế

- Làm tài liệu kỹ thuật đặc tả mô hình hệ thống

- Làm báo cáo kiểm tra, đánh giá hoạt động của hệ thống

- Cài đặt các trình điều khiển (driver) cho thiết bị

- Thiết lập các tham số cấu hình

- Kiểm tra, chạy thử theo yêu cầu kỹ thuật

- Hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Lưu lại cấu hình chi tiết

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.04.08.02.01.00 | Router FC/SCSI | Thiết bị | 15.435 | 270.156 | 25.689 |
| 01.04.08.02.02.00 | Thiết bị FCIP | Thiết bị | 15.435 | 360.208 | 36.699 |

### 01.04.09.00.00.00 Lắp đặt cáp lưu trữ

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, hồ sơ thiết kế

- Chuẩn bị dụng cụ, khảo sát sơ bộ mặt bằng thi công (tiếp đất, nguồn điện, độ ẩm, nhiệt độ...)

- Tiếp nhận, kiểm tra và chuyển thiết bị đến vị trí lắp đặt

- Tiến hành lắp đặt thiết bị

- Đấu nối cáp nguồn, cáp tín hiệu, dây đất… vào thiết bị

- Kiểm tra theo yêu cầu kỹ thuật

- Thu dọn vệ sinh

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.04.09.01.00.00 | CAB FC | Thiết bị | 5.985 | 58.918 | 3.670 |
| 01.04.09.02.00.00 | CAB SCSI/SATA | Thiết bị | 5.985 | 103.502 | 3.670 |
| 01.04.09.03.00.00 | CAB ISCSI/ISATA | Thiết bị | 5.985 | 148.085 | 3.670 |
| 01.04.09.04.00.00 | Lắp đặt sợi cáp LAN cho NAS | Thiết bị | 5.985 | 74.043 | 3.670 |

## B. LẮP ĐẶT HỆ THỐNG SAO LƯU

### 01.04.10.00.00.00 Lắp đặt thiết bị băng từ tape

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, hồ sơ thiết kế

- Chuẩn bị dụng cụ, khảo sát sơ bộ mặt bằng thi công (tiếp đất, nguồn điện, độ ẩm, nhiệt độ...)

- Tiếp nhận, kiểm tra và chuyển thiết bị đến vị trí lắp đặt

- Tiến hành lắp đặt thiết bị

- Đấu nối cáp nguồn, cáp tín hiệu, dây đất, vào thiết bị

- Kiểm tra theo yêu cầu kỹ thuật

- Thu dọn vệ sinh

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.04.10.00.00.00 | Lắp đặt thiết bị băng từ tape | Thiết bị | 725 | 231.203 | 14.680 |

### 01.04.11.00.00.00 Lắp đặt thiết bị đĩa

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, hồ sơ thiết kế

- Chuẩn bị dụng cụ, khảo sát sơ bộ mặt bằng thi công (tiếp đất, nguồn điện, độ ẩm, nhiệt độ...)

- Tiếp nhận, kiểm tra và chuyển thiết bị đến vị trí lắp đặt

- Tiến hành lắp đặt thiết bị

- Đấu nối cáp nguồn, cáp tín hiệu, dây đất… vào thiết bị

- Kiểm tra theo yêu cầu kỹ thuật

- Thu dọn vệ sinh

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.04.11.00.00.00 | Lắp đặt thiết bị đĩa | Thiết bị | 725 | 233.158 | 11.010 |

### 01.04.12.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị thư viện lưu trữ (Library)

01.04.12.01.00.00 Lắp đặt thiết bị thư viện lưu trữ (Library)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, hồ sơ thiết kế

- Chuẩn bị dụng cụ, khảo sát sơ bộ mặt bằng thi công (tiếp đất, nguồn điện, độ ẩm, nhiệt độ...)

- Tiếp nhận, kiểm tra và chuyển thiết bị đến vị trí lắp đặt

- Tiến hành lắp đặt thiết bị

- Đấu nối cáp nguồn, cáp tín hiệu, dây đất, vào thiết bị

- Kiểm tra theo yêu cầu kỹ thuật

- Thu dọn vệ sinh

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.04.12.01.01.00 | Tape Autoloader | Thiết bị | 1.208 | 280.720 | 18.350 |
| 01.04.12.01.02.00 | <20TB | Thiết bị | 725 | 330.423 | 18.350 |
| 01.04.12.01.03.00 | Từ 20TB đến 50TB | Thiết bị | 725 | 495.169 | 36.699 |
| 01.04.12.01.04.00 | >50TB | Thiết bị | 725 | 659.915 | 55.049 |

01.04.12.02.00.00 Cài đặt thiết bị thư viện lưu trữ

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, hồ sơ thiết kế

- Cài đặt các trình điều khiển (driver) cho thiết bị

- Thiết lập các tham số cấu hình

- Kiểm tra, chạy thử theo yêu cầu kỹ thuật

- Hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Lưu lại cấu hình chi tiết

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.04.12.02.01.00 | Tape Autoloader | Thiết bị | 15.435 | 450.260 | 36.699 |
| 01.04.12.02.02.00 | <20TB | Thiết bị | 15.435 | 540.312 | 36.699 |
| 01.04.12.02.03.00 | Từ 20TB đến 50TB | Thiết bị | 15.435 | 630.363 | 73.398 |
| 01.04.12.02.04.00 | >50TB | Thiết bị | 15.435 | 810.467 | 110.097 |

## C. CÀI ĐẶT HỆ THỐNG SAO LƯU

### 01.04.13.00.00.00 Cài đặt thiết bị băng từ Tape

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, hồ sơ thiết kế

- Cài đặt các trình điều khiển (driver) cho thiết bị

- Thiết lập các tham số cấu hình

- Kiểm tra, chạy thử theo yêu cầu kỹ thuật

- Hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Lưu lại cấu hình chi tiết

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.04.13.00.00.00 | Cài đặt thiết bị băng từ Tape | Thiết bị | 15.435 | 216.125 | 14.680 |

### 01.04.14.00.00.00 Cài đặt thiết bị đĩa

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, hồ sơ thiết kế

- Cài đặt các trình điều khiển (driver) cho thiết bị

- Thiết lập các tham số cấu hình

- Kiểm tra, chạy thử theo yêu cầu kỹ thuật

- Hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Lưu lại cấu hình chi tiết

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.04.14.00.00.00 | Cài đặt thiết bị đĩa | Thiết bị | 15.435 | 105.875 | 11.010 |

# Chương V:
LẮP ĐẶT VÀ CÀI ĐẶT THIẾT BỊ DỊCH VỤ MẠNG NỘI DUNG (CONTENT DELIVERY NETWORKING)

## A. LẮP ĐẶT THIẾT BỊ DỊCH VỤ MẠNG NỘI DUNG

### 01.05.01.00.00.00 Lắp đặt thiết bị nhớ đệm (Cache Engine)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và tìm hiểu thiết bị

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công

- Lắp đặt thiết bị

- Đấu nối cáp dữ liệu, nguồn điện, tiếp đất

- Kiểm tra, hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Vệ sinh, thu dọn

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.05.01.01.00.00 | Modul Cache Engine | Thiết bị | 3.360 | 249.539 | 3.670 |
| 01.05.01.02.00.00 | Thiết bị Cache Engine/WAAS | Thiết bị | 3.360 | 161.079 | 3.670 |

### 01.05.02.00.00.00 Lắp đặt thiết bị mạng hướng dịch vụ

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và tìm hiểu thiết bị

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công

- Lắp đặt thiết bị

- Đấu nối cáp dữ liệu, nguồn điện, tiếp đất

- Kiểm tra, hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Vệ sinh, thu dọn

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.05.02.01.00.00 | Modul mạng hướng dịch vụ | Thiết bị | 9.345 | 274.112 | 7.340 |
| 01.05.02.02.00.00 | Thiết bị chuyển mạch chuyên dụng hướng dịch vụ AON | Thiết bị | 3.360 | 324.894 | 3.670 |
| 01.05.02.03.01.00 | Module chuyển mạch hướng nội dung L4-L7 | Thiết bị | 9.345 | 315.065 | 7.340 |
| 01.05.02.03.02.00 | Module chuyển mạch hướng nội dung L4-L7 có tính năng SSL | Thiết bị | 9.345 | 356.019 | 7.340 |
| 01.05.02.04.00.00 | Thiết bị chuyển mạch nội dung (layer 4-7 core switch) | Thiết bị | 9.345 | 380.592 | 7.340 |

### 01.05.03.00.00.00 Lắp đặt thiết bị cho ứng dụng cho Data Center

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và tìm hiểu thiết bị

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công

- Lắp đặt thiết bị

- Đấu nối cáp dữ liệu, nguồn điện, tiếp đất

- Kiểm tra, hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Vệ sinh, thu dọn

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.05.02.01.00.00 | Modul điều khiển hạ tầng ứng dụng | Thiết bị | 9.345 | 135.902 | 9.175 |
| 01.05.02.02.00.00 | Thiết bị điều khiển truy nhập | Thiết bị | 9.345 | 189.933 | 9.175 |
| 01.05.02.03.00.00 | Thiết bị chuyên dụng điều khiển, tối ưu tăng tốc ứng dụng Web | Thiết bị | 9.345 | 207.943 | 9.175 |
| 01.05.02.04.00.00 | Thiết bị lựa chọn phân phối nội dung và cân bằng tải truy xuất | Thiết bị | 9.345 | 219.410 | 9.175 |

## B. CÀI ĐẶT THIẾT BỊ DỊCH VỤ MẠNG NỘI DUNG (CONTENT DELIVERY NETWORKING)

### 01.05.04.00.00.00 Cài đặt thiết bị Cache Engine

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật

- Xác định thiết bị và môi trường cài đặt

- Cài đặt, cấu hình card

- Kiểm tra, chạy thử

- Hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Lưu lại cấu hình chi tiết

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.05.04.01.00.00 | Modul Cache Engine | Bộ chương trình | 63.000 | 151.250 | 3.670 |
| 01.05.04.02.00.00 | Thiết bị Cache Engine/WAAS | Bộ chương trình | 63.000 | 226.875 | 3.670 |

### 01.05.05.00.00.00 Cài đặt thiết bị mạng hướng dịch vụ

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật

- Xác định thiết bị và môi trường cài đặt

- Cài đặt, cấu hình card/ thiết bị

- Kiểm tra, chạy thử

- Hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Lưu lại cấu hình chi tiết

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.05.05.01.00.00 | Thiết bị chuyển mạch chuyên dụng hướng dịch vụ AON | Bộ chương trình | 63.000 | 331.354 | 7.340 |
| 01.05.05.02.01.00 | Module chuyển mạch hướng nội dung L4-L7 | Bộ chương trình | 63.000 | 198.812 | 3.670 |
| 01.05.05.02.02.00 | Module chuyển mạch hướng nội dung L4-L7 có tính năng SSL | Bộ chương trình | 63.000 | 248.515 | 3.670 |
| 01.05.05.03.00.00 | Thiết bị chuyển mạch nội dung (layer 4-7 core switch) | Bộ chương trình | 63.000 | 497.031 | 7.340 |

### 01.05.06.00.00.00 Cài đặt các thiết bị dịch vụ ứng dụng cho Data Center

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật

- Xác định thiết bị và môi trường cài đặt

- Cài đặt, cấu hình card/ thiết bị

- Kiểm tra, chạy thử

- Hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Lưu lại cấu hình chi tiết

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.05.06.01.00.00 | Phần mềm quản trị ứng dụng mạng | Bộ chương trình | 63.000 | 248.515 | 7.340 |
| 01.05.06.02.00.00 | Modul điều khiển hạ tầng ứng dụng | Bộ chương trình | 63.000 | 165.677 | 3.670 |
| 01.05.06.03.00.00 | Thiết bị điều khiển truy nhập | Bộ chương trình | 63.000 | 331.354 | 7.340 |
| 01.05.06.04.00.00 | Thiết bị chuyên dụng điều khiển, tối ưu tăng tốc ứng dụng Web | Bộ chương trình | 63.000 | 414.192 | 7.340 |
| 01.05.06.05.00.00 | Thiết bị lựa chọn phân phối nội dung và cân bằng tải truy xuất | Bộ chương trình | 63.000 | 414.192 | 7.340 |

# Chương VI:
LẮP ĐẶT VÀ CÀI ĐẶT DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI

# QUA MẠNG INTERNET

### 01.06.01.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị máy chủ đại diện (Proxy Server)

01.06.01.01.00.00 Lắp đặt thiết bị máy chủ đại diện (Proxy Server)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, hồ sơ thiết kế

- Chuẩn bị dụng cụ, khảo sát sơ bộ mặt bằng thi công

- Tiếp nhận, kiểm tra và chuyển thiết bị vào vị trí

- Lắp đặt các thiết bị

- Đấu nối cáp nguồn, cáp tín hiệu, dây đất… vào thiết bị

- Kiểm tra theo yêu cầu kỹ thuật

- Hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Thu dọn vệ sinh

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.06.01.01.00.00 | Lắp đặt thiết bị máy chủ đại diện (Proxy Server) | Thiết bị | 7.090 | 198.068 | 7.340 |

01.06.01.02.00.00 Cài đặt thiết bị máy chủ đại diện (Proxy Server)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật về máy chủ Proxy Server

- Kiểm tra môi trường cài đặt

- Cài đặt phần mềm Proxy Server

- Cấu hình hệ thống Proxy Server, thiết lập tính năng bảo mật và cài đặt bản vá lỗi

- Kiểm tra chức năng hoạt động của hệ thống

- Lưu cấu hình hệ thống

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.06.01.02.00.00 | Cài đặt thiết bị máy chủ đại diện (Proxy Server) | Thiết bị | 1.470 | 180.104 | 18.350 |

### 01.06.02.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị quản lý thuê bao (Radius,… Server)

01.06.02.01.00.00 Lắp đặt thiết bị quản lý thuê bao (Radius,… Server)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, hồ sơ thiết kế

- Chuẩn bị dụng cụ, khảo sát sơ bộ mặt bằng thi công

- Tiếp nhận, kiểm tra và chuyển thiết bị vào vị trí

- Lắp đặt các thiết bị

- Đấu nối cáp nguồn, cáp tín hiệu, dây đất… vào thiết bị

- Kiểm tra theo yêu cầu kỹ thuật

- Xác lập số liệu

- Thu dọn vệ sinh

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.06.02.01.00.00 | Lắp đặt thiết bị quản lý thuê bao (Radius,… Server) | Thiết bị | 7.090 | 198.068 | 7.340 |

01.06.02.02.00.00 Cài đặt thiết bị quản lý thuê bao (Radius,… Server)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật về hệ thống radius

- Làm tài liệu kỹ thuật đặc tả mô hình hệ thống, môi trường cài đặt ...

- Làm báo cáo kiểm tra, đánh giá các chức năng hoạt động của hệ thống

- Cài đặt phần mềm

- Cấu hình hệ thống và cài đặt bản vá

- Kiểm tra chức năng hoạt động của hệ thống

- Lưu lại cấu hình chi tiết

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.06.02.02.00.00 | Cài đặt thiết bị quản lý thuê bao (Radius,… Server) | Thiết bị | 1.470 | 270.156 | 14.680 |

### 01.06.03.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị điều khiển (Controller)

01.06.03.01.00.00 Lắp đặt thiết bị điều khiển (Controller)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, hồ sơ thiết kế

- Chuẩn bị dụng cụ, khảo sát sơ bộ mặt bằng thi công

- Tiếp nhận, kiểm tra và chuyển thiết bị vào vị trí

- Lắp đặt các thiết bị

- Đấu nối cáp nguồn, cáp tín hiệu, dây đất… vào thiết bị

- Kiểm tra theo yêu cầu kỹ thuật

- Xác lập số liệu

- Thu dọn vệ sinh

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.06.03.01.00.00 | Lắp đặt thiết bị điều khiển (Controller) | Thiết bị | 7.090 | 198.068 | 7.340 |

01.06.03.02.00.00 Cài đặt thiết bị điều khiển (Controller)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và tìm hiểu thiết bị

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công

- Lắp đặt thiết bị và cài đặt thiết bị

- Xác định thiết bị và môi trường cài đặt

- Cài đặt, cấu hình card/ thiết bị

- Đấu nối cáp dữ liệu, nguồn điện, tiếp đất

- Kiểm tra, xác lập số liệu

- Vệ sinh, thu dọn

- Lưu lại cấu hình chi tiết

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.06.03.02.00.00 | Cài đặt thiết bị điều khiển (Controller) | Thiết bị | 1.470 | 381.057 | 18.350 |

### 01.06.04.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị quản lý cước (DBMS Cluster Server)

01.06.04.01.00.00 Lắp đặt thiết bị quản lý cước (DBMS Cluster Server)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, hồ sơ thiết kế

- Chuẩn bị dụng cụ, khảo sát sơ bộ mặt bằng thi công

- Tiếp nhận, kiểm tra và chuyển thiết bị vào vị trí

- Lắp đặt các thiết bị

- Đấu nối cáp nguồn, cáp tín hiệu, dây đất… vào thiết bị

- Kiểm tra theo yêu cầu kỹ thuật

- Xác lập số liệu

- Thu dọn vệ sinh

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.06.04.01.00.00 | Lắp đặt thiết bị quản lý cước (DBMS Cluster Server) | Thiết bị | 7.090 | 198.068 | 7.340 |

01.06.04.02.00.00 Cài đặt thiết bị quản lý cước (DBMS Cluster Server)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật về hệ thống quản lý tính cước

- Kiểm tra môi trường cài đặt

- Cài đặt phần mềm

- Cấu hình hệ thống

- Kiểm tra chức năng hoạt động của hệ thống

- Lưu lại cấu hình chi tiết

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.06.04.02.00.00 | Cài đặt thiết bị quản lý cước (DBMS Cluster Server) | Thiết bị | 1.470 | 270.156 | 18.350 |

### 01.06.05.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị đầu cuối (VD: Avaya 4602 Phone, Cisco SIP IP Phone 7960, Komodo Fone, …)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và tìm hiểu thiết bị

- Lắp đặt và đấu nối thiết bị

- Cài đặt phần mềm

- Kiểm tra kết nối

- Hoàn chỉnh và xác lập số liệu

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.06.05.00.00.00 | Lắp đặt và cài đặt thiết bị đầu cuối (VD: Avaya 4602 Phone, Cisco SIP IP Phone 7960, Komodo Fone, …) | Thiết bị | 36.020 | 75.625 | - |

### 01.06.06.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị cổng (Gateway)

01.06.06.01.00.00 Lắp đặt thiết bị cổng (Gateway)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, hồ sơ thiết kế

- Chuẩn bị dụng cụ, khảo sát sơ bộ mặt bằng thi công

- Tiếp nhận, kiểm tra và chuyển thiết bị vào vị trí

- Lắp đặt các thiết bị

- Đấu nối cáp nguồn, cáp tín hiệu, dây đất… vào thiết bị

- Kiểm tra theo yêu cầu kỹ thuật

- Hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Thu dọn vệ sinh

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.06.06.01.00.00 | Lắp đặt thiết bị cổng (Gateway) | Thiết bị | 7.090 | 198.068 | 7.340 |

01.06.06.02.00.00 Cài đặt thiết bị cổng (Gateway)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và tìm hiểu thiết bị

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công

- Làm tài liệu kỹ thuật đặc tả mô hình kết nối.

- Làm báo cáo kiểm tra, đánh giá hoạt động của thiết bị.

- Lắp đặt thiết bị

- Đấu nối cáp dữ liệu, nguồn điện, tiếp đất

- Cài đặt cấu hình thiết bị

- Kiểm tra, xác lập số liệu

- Lưu lại cấu hình chi tiết

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.06.06.02.00.00 | Cài đặt thiết bị cổng (Gateway) | Thiết bị | 1.470 | 226.875 | 18.350 |

# Chương VII:
LẮP ĐẶT VÀ CÀI ĐẶT THIẾT BỊ DỊCH VỤ HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH (IPVC)

### 01.07.01.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị mã hóa video VCS (video Codec System + Camera)

01.07.01.01.00.00 Lắp đặt và cài đặt module giao tiếp mạng công cộng

01.07.01.01.01.00 Lắp đặt module giao tiếp mạng công cộng

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và tìm hiểu thiết bị

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công

- Lắp đặt thiết bị

- Đấu nối cáp dữ liệu, nguồn điện, tiếp đất

- Kiểm tra, xác lập số liệu

- Vệ sinh, thu dọn

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.07.01.01.01.00 | Lắp đặt module giao tiếp mạng công cộng | Thiết bị | 3.360 | 173.914 | 3.670 |

01.07.01.01.02.00 Cài đặt module giao tiếp mạng công cộng

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và tìm hiểu thiết bị

- Xác định VCS để lựa chọn module đấu nối phù hợp với yêu cầu của hệ thống mạng

- Cài đặt cấu hình cho các interface của module đấu nối theo yêu cầu

- Kiểm tra và chạy thử thiết bị

- Lưu lại cấu hình chi tiết

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.07.01.01.02.00 | Cài đặt module giao tiếp mạng công cộng | Thiết bị | 1.470 | 165.677 | 5.505 |

01.07.01.02.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị mã hóa video (VCS)

01.07.01.02.01.00 Lắp đặt thiết bị mã hóa video (VCS)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và tìm hiểu thiết bị

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công

- Lắp đặt thiết bị

- Đấu nối cáp dữ liệu, nguồn điện, tiếp đất

- Kiểm tra, hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Vệ sinh, thu dọn

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.07.01.02.01.00 | Lắp đặt thiết bị mã hóa video (VCS) | Thiết bị | 3.360 | 107.364 | 3.670 |

01.07.01.02.02.00 Cài đặt thiết bị mã hóa video (VCS)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và tìm hiểu thiết bị

- Cài đặt cấu hình cho thiết bị VCS và các interface

- Kiểm tra và chạy thử thiết bị

- Lưu lại cấu hình chi tiết

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.07.01.02.02.01 | VCS loại Desktop | Thiết bị | 1.470 | 164.677 | 9.175 |
| 01.07.01.02.02.02 | VCS tích hợp với màn hình, VCS hỗ trợ 1 điểm | Thiết bị | 1.470 | 248.515 | 9.175 |
| 01.07.01.02.02.03 | VCS hỗ trợ đa điểm | Thiết bị | 1.470 | 331.354 | 9.175 |

### 01.07.02.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị video gateway

01.07.02.01.00.00 Lắp đặt thiết bị video gateway

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và tìm hiểu thiết bị

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công

- Lắp đặt thiết bị

- Đấu nối cáp dữ liệu, nguồn điện, tiếp đất

- Kiểm tra, xác lập số liệu

- Vệ sinh, thu dọn

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.07.02.01.00.00 | Lắp đặt thiết bị video gateway | Thiết bị | 3.360 | 173.914 | 3.670 |

01.07.02.02.00.00 Cài đặt thiết bị video gateway

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và tìm hiểu thiết bị

- Làm tài liệu kỹ thuật đặc tả mô hình kết nối

- Làm báo cáo kiểm tra, đánh giá hoạt động của hệ thống

- Cài đặt cấu hình địa chỉ cho thiết bị Video gateway

- Cấu hình kết nối Video gateway với hệ thống mạng

- Cài đặt phần mềm IP/VC cho thiết bị Video gateway

- Kiểm tra và chạy thử thiết bị

- Lưu lại cấu hình chi tiết

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.07.02.02.00.00 | Cài đặt thiết bị video gateway | Thiết bị | 1.470 | 248.515 | 11.010 |

### 01.07.03.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị tối ưu băng thông

01.07.03.01.00.00 Lắp đặt thiết bị tối ưu băng thông

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và tìm hiểu thiết bị

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công

- Lắp đặt thiết bị

- Đấu nối cáp dữ liệu, nguồn điện, tiếp đất

- Kiểm tra, xác lập số liệu

- Vệ sinh, thu dọn

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.07.03.01.00.00 | Lắp đặt thiết bị tối ưu băng thông | Thiết bị | 3.360 | 173.914 | 3.670 |

01.07.03.02.00.00 Cài đặt thiết bị tối ưu băng thông

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và tìm hiểu thiết bị

- Cài đặt phần mềm thiết bị

- Cấu hình các thông số và chức năng củathiết bị như giám sát ,kiểm soát, tăng tốc và quản lý .v..v.

- Cấu hình kết nối thiết bị vào mạng

- Kiểm tra và chạy thử thiết bị

- Hoàn chỉnh và xác lập số liệu

- Lưu lại cấu hình chi tiết

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.07.03.02.00.00 | Cài đặt thiết bị tối ưu băng thông | Thiết bị | 1.470 | 248.515 | 14.680 |

### 01.07.04.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị tường lửa (FireWall), NAT chuyên dụng cho Video Conferencing

01.07.04.01.00.00 Lắp đặt thiết bị tường lửa (FireWall), NAT chuyên dụng cho Video Conferencing

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và tìm hiểu thiết bị

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công

- Lắp đặt thiết bị

- Đấu nối cáp dữ liệu, nguồn điện, tiếp đất

- Kiểm tra, hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Vệ sinh, thu dọn

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.07.04.01.00.00 | Lắp đặt thiết bị tường lửa (FireWall), NAT chuyên dụng cho Video Conferencing | Thiết bị | 3.360 | 173.914 | 3.670 |

01.07.04.02.00.00 Cài đặt thiết bị tường lửa (FireWall), NAT chuyên dụng cho Video Conferencing

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và tìm hiểu thiết bị

- Khảo sát vị trí lắp đặt thiết bị

- Làm tài liệu kỹ thuật đặc tả mô hình hệ thống, môi trường cài đặt ...

- Làm báo cáo kiểm tra, đánh giá hoạt động của hệ thống

- Lắp đặt và đấu nối thiết bị

- Cài đặt phần mềm vào máy tính

- Cài đặt cấu hình firewall , NAT và một số tính năng khác cho thiết bị

- Tiến hành kết nối thiết bị vào mạng

- Kiểm tra và chạy thử thiết bị

- Hoàn chỉnh và xác lập số liệu

- Lưu lại cấu hình chi tiết

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.07.04.02.00.00 | Cài đặt thiết bị tường lửa (FireWall), NAT chuyên dụng cho Video Conferencing | Thiết bị | 1.470 | 215.380 | 11.010 |

### 01.07.05.00.00.00 Cài đặt phần mền hội nghị truyền hình (Web Conferencing)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và tìm hiểu phần mềm

- Cài đặt phần mềm vào máy tính

- Cài đặt cấu hình phần mềm theo yêu cầu

- Kiểm tra và chạy thử phần mềm

- Hoàn chỉnh và hiệu chỉnh, xác lập số liệu.

- Lưu lại cấu hình chi tiết

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.07.05.00.00.00 | Cài đặt phần mềm hội nghị truyền hình (Web Conferencing) | Thiết bị | 1.400 | 262.198 | 11.010 |

### 01.07.06.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị điều khiển đa điểm (MCU)

01.07.06.01.00.00 Lắp đặt thiết bị điều khiển đa điểm (MCU)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và tìm hiểu thiết bị

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công

- Lắp đặt thiết bị

- Đấu nối cáp dữ liệu, nguồn điện, tiếp đất

- Kiểm tra, xác lập số liệu

- Vệ sinh, thu dọn

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.07.06.01.00.00 | Lắp đặt thiết bị điều khiển đa điểm (MCU) | Thiết bị | 3.360 | 113.414 | 3.670 |

01.07.06.02.00.00 Cài đặt thiết bị điều khiển đa điểm (MCU)

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và tìm hiểu thiết bị

- Cài đặt cấu hình cho thiết bị MCU và các interface

- Kiểm tra và chạy thử thiết bị

- Hoàn chỉnh và hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Lưu lại cấu hình chi tiết

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.07.06.02.01.00 | Loại hỗ trợ đến 4 điểm cầu | Thiết bị | 1.470 | 165.677 | 9.175 |
| 01.07.06.02.02.00 | Loại hỗ trợ từ 5 đến 8 điểm cầu | Thiết bị | 1.470 | 248.515 | 9.175 |
| 01.07.06.02.03.00 | Loại hỗ trợ trên 8 điểm cầu | Thiết bị | 1.470 | 331.354 | 9.175 |

# Chương VIII:
LẮP ĐẶT VÀ CÀI ĐẶT THIẾT BỊ AN NINH MẠNG

### 01.08.01.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị tường lửa (FW)

01.08.01.01.00.00 Lắp đặt và cài đặt FW cho gia đình và văn phòng cỡ nhỏ - SOHO

01.08.01.01.01.00 Lắp đặt FW cho gia đình và văn phòng cỡ nhỏ - SOHO

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật của thiết bị, hồ sơ thiết kế

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công

- Lắp đặt thiết bị.

- Đấu nối cáp dữ liệu, nguồn điện, tiếp đất.

- Kiểm tra, hiệu chỉnh cấu hình; hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Vệ sinh, thu dọn

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.08.01.01.01.01 | Gia đình | Thiết bị | 3.200 | 53.975 | 3.670 |
| 01.08.01.01.01.02 | Văn phòng < 10 người dùng | Thiết bị | 3.200 | 107.951 | 4.771 |
| 01.08.01.01.01.03 | Văn phòng từ 10 đến 25 người dùng | Thiết bị | 5.700 | 172.751 | 6.606 |
| 01.08.01.01.01.04 | Văn phòng > 25 người dùng | Thiết bị | 5.700 | 56.051 | 9.175 |

01.08.01.01.02.00 Cài đặt FW cho gia đình và văn phòng cỡ nhỏ - SOHO

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật của thiết bị, hồ sơ thiết kế

- Cài đặt, cấu hình để thiết bị hoạt động.

- Kiểm tra, hiệu chỉnh cấu hình; hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Lưu lại cấu hình chi tiết

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.08.01.01.02.01 | Gia đình | Thiết bị | 735 | 45.375 | 3.670 |
| 01.08.01.01.02.02 | Văn phòng < 10 người dùng | Thiết bị | 735 | 90.750 | 4.771 |
| 01.08.01.01.02.03 | Văn phòng từ 10 đến 25 người dùng | Thiết bị | 735 | 151.250 | 6.606 |
| 01.08.01.01.02.04 | Văn phòng > 25 người dùng | Thiết bị | 735 | 210.354 | 9.175 |

01.08.01.02.00.00 Lắp đặt và cài đặt FW cho doanh nghiệp nhỏ, vừa, chi nhánh

01.08.01.02.01.00 Lắp đặt FW cho doanh nghiệp nhỏ, vừa, chi nhánh

+Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật thiết bị, hồ sơ thiết kế.

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công.

- Lắp đặt thiết bị.

- Đấu nối cáp dữ liệu, nguồn điện, tiếp đất

- Kiểm tra, hiệu chỉnh, xác lập số liệu.

- Vệ sinh, thu dọn

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.08.01.02.01.01 | < 200 Mbps Firewall | Thiết bị | 8.200 | 132.309 | 11.010 |
| 01.08.01.02.01.02 | Từ 200 đến 500 Mbps Firewall | Thiết bị | 8.200 | 389.434 | 11.010 |

01.08.01.02.02.00 Cài đặt FW cho doanh nghiệp nhỏ, vừa, chi nhánh

+Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật thiết bị, hồ sơ thiết kế.

- Cài đặt, cấu hình để thiết bị hoạt động

- Kiểm tra, hiệu chỉnh cấu hình; hiệu chỉnh, xác lập số liệu.

- Lưu lại cấu hình chi tiết

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.08.01.02.02.01 | < 200 Mbps Firewall | Thiết bị | 735 | 301.104 | 11.010 |
| 01.08.01.02.02.02 | Từ 200 đến 500 Mbps Firewall | Thiết bị | 735 | 648.281 | 11.010 |

Ghi chú: Trường hợp áp dụng chính sách đồng nhất (Firewall Rule) cho các nhân viên, nhân công tính bằng 75%

01.08.01.03.00.00 Lắp đặt và cài đặt FW cho doanh nghiệp lớn (Enterprise và Carrier)

01.08.01.03.01.00 Lắp đặt FW cho doanh nghiệp lớn (Enterprise và Carrier)

+Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật thiết bị, hồ sơ thiết kế.

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công.

- Lắp đặt thiết bị.

- Đấu nối cáp dữ liệu, nguồn điện, tiếp đất

- Kiểm tra, hiệu chỉnh, xác lập số liệu.

- Vệ sinh, thu dọn

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.08.01.03.01.01 | < 2 Gbps Firewall | Thiết bị | 11.400 | 346.805 | 11.010 |
| 01.08.01.03.01.02 | Từ 2 đến 10 Gbps Firewall | Thiết bị | 11.400 | 418.846 | 11.010 |
| 01.08.01.03.01.03 | > 10 Gbps Firewall | Thiết bị | 11.400 | 549.736 | 11.010 |

01.08.01.04.00.00 Cài đặt FW cho doanh nghiệp lớn (Enterprise và Carrier)

+Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật thiết bị, hồ sơ thiết kế.

- Cài đặt, cấu hình để thiết bị hoạt động

- Kiểm tra, hiệu chỉnh cấu hình; hiệu chỉnh, xác lập số liệu.

- Lưu lại cấu hình chi tiết

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.08.01.03.02.01 | < 2 Gbps Firewall | Thiết bị | 1.470 | 360.208 | 11.010 |
| 01.08.01.03.02.02 | Từ 2 đến 10 Gbps Firewall | Thiết bị | 1.470 | 540.312 | 11.010 |
| 01.08.01.03.02.03 | > 10 Gbps Firewall | Thiết bị | 1.470 | 914.946 | 18.350 |

Ghi chú: Trường hợp áp dụng chính sách đồng nhất (Firewall Rule) cho các nhân viên, nhân công tính bằng 75%

01.08.01.04.00.00 Cài đặt Firewall trên máy chủ

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, thiết bị và môi trường cài đặt

- Tìm hiểu đặc tính của FW

- Xác định các truy nhập của nhóm người sử dụng

- Cài đặt FW, thiết lập alerts và logs phù hợp với cấu hình

- Kiểm tra và chạy thử

- Lưu cấu hình

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.08.01.04.01.00 | < 50 người dùng | Bộ chương trình | 1.470 | 198.812 | - |
| 01.08.01.04.02.00 | Từ 50 đến 250 người dùng | Bộ chương trình | 1.470 | 248.515 | - |
| 01.08.01.04.03.00 | > 250 người dùng | Bộ chương trình | 1.470 | 364.489 | - |

01.08.01.05.00.00 Lắp đặt thiết bị và cài đặt phần mềm quản lý Firewall

+Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật thiết bị, hồ sơ thiết kế.

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công.

- Lắp đặt thiết bị.

- Đấu nối cáp dữ liệu, nguồn điện, tiếp đất

- Cài đặt, cấu hình để thiết bị hoạt động

- Kiểm tra, hiệu chỉnh cấu hình; hiệu chỉnh, xác lập số liệu.

- Vệ sinh, thu dọn

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.08.01.05.00.00 | Lắp đặt thiết bị và cài đặt phần mềm quản lý Firewall | Thiết bị | 6.400 | 531.702 | 13.946 |

### 01.08.02.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị phòng chống, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập

01.08.02.01.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị IDS/IPS chuyên dụng

01.08.02.01.01.00 Lắp đặt thiết bị IDS/IPS chuyên dụng

+Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật của thiết bị, hồ sơ thiết kế

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công.

- Lắp đặt thiết bị.

- Đấu nối cáp dữ liệu, nguồn điện, tiếp đất

- Kiểm tra, hiệu chỉnh, xác lập số liệu.

- Vệ sinh, thu dọn

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.08.02.01.01.01 | < 200 Mbps | Thiết bị | 6.400 | 87.260 | 9.175 |
| 01.08.02.01.01.02 | Từ 200 đến 500 Mbps | Thiết bị | 6.400 | 155.671 | 13.762 |
| 01.08.02.01.01.03 | > 500 Mbps | Thiết bị | 6.400 | 224.083 | 18.350 |

01.08.02.01.02.00 Cài đặt thiết bị IDS/IPS chuyên dụng

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật của thiết bị, hồ sơ thiết kế

- Cài đặt, cấu hình để thiết bị hoạt động

- Cài đặt phần mềm thu thập thông tin

- Kiểm tra, hiệu chỉnh cấu hình; hiệu chỉnh, xác lập số liệu.

- Lưu lại cấu hình chi tiết

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.08.02.01.02.01 | < 200 Mbps | Thiết bị | 1.470 | 291.796 | 9.175 |
| 01.08.02.01.02.02 | Từ 200 đến 500 Mbps | Thiết bị | 1.470 | 430.108 | 13.672 |
| 01.08.02.01.02.03 | > 500 Mbps | Thiết bị | 1.470 | 720.415 | 18.350 |

01.08.02.02.00.00 Cài đặt phần mềm HIDS/IPS cho máy chủ

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, thiết bị và môi trờng cài đặt

- Làm báo cáo kiểm tra, đánh giá các chức năng hoạt động của phần mềm.

- Cài đặt và cấu hình phần mềm mã mở HIDS

- Cài đặt chương trình phân tích hệ quản trị của HIDS của HIDS

- Kiểm tra và chạy thử

- Lưu lại cấu hình chi tiết

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.08.02.02.00.00 | Máy chủ Windows | Bộ chương trình | 1.470 | 248.515 | - |

Ghi chú: Đối với hệ điều hành khác tính hệ số 1,2

01.08.02.03.00.00 Cài đặt thiết bị quản lý IDP

+Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, thiết bị và môi trờng cài đặt

- Làm báo cáo kiểm tra, đánh giá các chức năng hoạt động của thiết bị quản trị hệ thống IDP.

- Cài đặt và cấu hình IDP

- Kiểm tra và chạy thử

- Lưu lại cấu hình chi tiết

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.08.02.03.00.00 | Cài đặt thiết bị quản lý IDP | Bộ chương trình | 1.470 | 198.812 | - |

01.08.02.04.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị chuyên dụng khác

01.08.02.04.01.00 Lắp đặt thiết bị chuyên dụng khác

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật của thiết bị, hồ sơ thiết kế

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công.

- Lắp đặt thiết bị.

- Đấu nối cáp dữ liệu, nguồn điện, tiếp đất

- Kiểm tra, hiệu chỉnh, xác lập số liệu.

- Vệ sinh, thu dọn

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.08.02.04.01.00 | Lắp đặt thiết bị chuyên dụng khác | Thiết bị | 1.400 | 245.723 | 14.680 |

01.08.02.04.02.00 Cài đặt thiết bị chuyên dụng khác

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật của thiết bị, hồ sơ thiết kế

- Cài đặt, cấu hình để thiết bị hoạt động

- Kiểm tra, hiệu chỉnh cấu hình, xác lập số liệu.

- Lưu lại cấu hình chi tiết

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.08.02.04.02.00 | Cài đặt thiết bị chuyên dụng khác | Thiết bị | 6.400 | 360.208 | 14.680 |

### 01.08.03.00.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị SSL/VPN

01.08.03.01.00.00 Lắp đặt và cài đặt VPN tích hợp

01.08.03.01.01.00 Lắp đặt VPN tích hợp

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật của thiết bị, hồ sơ thiết kế

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công

- Lắp đặt thiết bị.

- Đấu nối cáp dữ liệu, nguồn điện, tiếp đất.

- Kiểm tra, xác lập số liệu

- Vệ sinh, thu dọn

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.08.03.01.01.01 | VPN tích hợp trên Router | Thiết bị | 6.400 | 245.723 | 14.680 |
| 01.08.03.01.01.02 | VPN tích hợp trên Switch | Thiết bị | 6.400 | 321.348 | 14.680 |
| 01.08.03.01.01.03 | VPN trên máy tính | Thiết bị | 6.400 | 160.674 | 7.340 |

01.08.03.01.02.00 Cài đặt VPN tích hợp

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật của thiết bị, hồ sơ thiết kế

- Cài đặt phần mềm, thiết lập cấu hình để thiết bị hoạt động.

- Kiểm tra, hiệu chỉnh cấu hình; hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Lưu lại cấu hình chi tiết

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.08.03.01.02.01 | VPN tích hợp trên Router | Thiết bị | 1.470 | 331.354 | 14.680 |
| 01.08.03.01.02.02 | VPN tích hợp trên Switch | Thiết bị | 1.470 | 414.192 | 14.680 |
| 01.08.03.01.02.03 | VPN trên máy tính | Thiết bị | 1.470 | 165.677 | 7.340 |

01.08.03.02.00.00 Lắp đặt và cài đặt SSL VPN

01.08.03.02.01.00 Lắp đặt SSL VPN

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật của thiết bị, hồ sơ thiết kế

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công

- Đấu nối cáp dữ liệu, nguồn điện, tiếp đất.

- Kiểm tra, hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Vệ sinh, thu dọn

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.08.03.02.01.01 | VPN tích hợp trên Router | Thiết bị | 6.400 | 170.098 | 14.680 |
| 01.08.03.02.01.02 | VPN tích hợp trên Switch | Thiết bị | 6.400 | 245.723 | 14.680 |

01.08.03.02.02.00 Cài đặt SSL VPN

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật của thiết bị, hồ sơ thiết kế

- Cài đặt phần mềm, thiết lập cấu hình để thiết bị hoạt động.

- Kiểm tra, hiệu chỉnh cấu hình; hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Lưu lại cấu hình chi tiết

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.08.03.02.01.01 | VPN tích hợp trên Router | Thiết bị | 1.470 | 248.515 | 14.680 |
| 01.08.03.02.01.02 | VPN tích hợp trên Switch | Thiết bị | 1.470 | 331.354 | 14.680 |

01.08.03.03.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị, phần mềm quản lý VPN

01.08.03.03.01.00 Lắp đặt thiết bị, phần mềm quản lý VPN

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật của thiết bị, hồ sơ thiết kế

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công

- Lắp đặt thiết bị.

- Đấu nối cáp dữ liệu, nguồn điện, tiếp đất.

- Kiểm tra, hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Vệ sinh, thu dọn

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.08.03.03.01.00 | Lắp đặt thiết bị, phần mềm quản lý VPN | Thiết bị | 8.900 | 200.348 | 18.350 |

01.08.03.03.02.00 Cài đặt thiết bị, phần mềm quản lý VPN

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật của thiết bị, hồ sơ thiết kế

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công

- Đấu nối cáp dữ liệu, nguồn điện, tiếp đất.

- Cài đặt phần mềm, thiết lập cấu hình để thiết bị hoạt động.

- Kiểm tra, hiệu chỉnh cấu hình; hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Lưu lại cấu hình chi tiết

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.08.03.03.02.00 | Cài đặt thiết bị, phần mềm quản lý VPN | Thiết bị | 1.470 | 270.156 | 18.350 |

01.08.03.04.00.00 Cài đặt thiết bị xác thực, cấp quyền Radius

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật về hệ thống AAA

- Kiểm tra môi trường cài đặt

- Cài đặt phần mềm AAA

- Thiết lập cấu hình cho hệ thống AAA

- Kiểm tra chức năng hoạt động của hệ thống

- Lưu lại cấu hình chi tiết

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.08.03.04.01.00 | AAA chuyên dụng và phần mềm | Thiết bị | 1.470 | 406.607 | - |
| 01.08.03.04.02.00 | AAA trên Windows | Thiết bị | 1.470 | 399.765 | - |

Ghi chú: Cài đặt trên hệ điều hành khác tính hệ số 1,2

01.08.03.05.00.00 Cài đặt phần mềm chuyên dụng chống Virus

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, thiết bị và môi trường cài đặt

- Lựa chọn phần mềm Antivirus phù hợp với cấu hình phần cứng và tiến hành nâng cấp và/hoặc cài đặt thêm các phần mềm khác nếu cần

- Cài đặt phần mềm

- Kiểm tra và chạy thử

- Lưu lại cấu hình chi tiết

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.08.03.05.01.00 | Antivirus máy chủ, chống spam, quản trị antivirus, dịch vụ DNS, dịch vụ web | Chương trình | 1.470 | 385.338 | - |
| 01.08.03.05.02.00 | Antivirus cho dịch vụ Mail | Chương trình | 1.470 | 536.588 | - |
| 01.08.03.05.03.00 | Antivirus cho PC | Chương trình | 1.470 | 54.729 | - |

01.08.03.06.00.00 Lắp đặt và cài đặt thiết bị an ninh, quản lý và giám sát mạng

01.08.03.06.01.00 Lắp đặt thiết bị an ninh, quản lý và giám sát mạng

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật của thiết bị, hồ sơ thiết kế

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công

- Lắp đặt thiết bị.

- Đấu nối cáp dữ liệu, nguồn điện, tiếp đất.

- Kiểm tra, hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Vệ sinh, thu dọn

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.08.03.06.01.00 | Lắp đặt thiết bị an ninh, quản lý và giám sát mạng | Thiết bị | 3.900 | 245.723 | 14.680 |

01.08.03.06.02.00 Cài đặt thiết bị an ninh, quản lý và giám sát mạng

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật của thiết bị, hồ sơ thiết kế

- Làm tài liệu kỹ thuật đặc tả mô hình hệ thống

- Làm báo cáo kiểm tra, đánh giá các chức năng hoạt động của thiết bị.

- Cài đặt phần mềm, thiết lập cấu hình để thiết bị hoạt động.

- Kiểm tra, hiệu chỉnh cấu hình; hiệu chỉnh, xác lập số liệu

- Lưu lại cấu hình chi tiết

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.08.03.06.02.00 | Cài đặt thiết bị an ninh, quản lý và giám sát mạng | Thiết bị | 1.470 | 270.156 | 14.680 |

### 01.08.04.00.00.00 Cài đặt phần mềm HIDS/IPS cho máy chủ

01.08.04.01.00.00 Cài đặt cho máy chủ Windows

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, thiết bị và môi trường cài đặt

- Cài đặt HIDS Console

- Cài đặt HIDS Sensor Agent

- Cài đặt cấu hình

- Kiểm tra và chạy thử

- Lưu lại cấu hình chi tiết

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.08.04.01.00.00 | Cài đặt cho máy chủ Windows | Chương trình | 1.470 | 165.677 | - |

01.08.04.02.00.00 Cài đặt trên hệ điều hành khác

Tính hệ số 1,2 so với cài trên hệ điều hành Windows

### 01.08.05.00.00.00 Cài đặt phần mềm quản lý IDP

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, thiết bị và môi trờng cài đặt

- Làm báo cáo kiểm tra, đánh giá các chức năng hoạt động của phần mềm

- Cài đặt và cấu hình IDP

- Kiểm tra và chạy thử

- Lưu lại cấu hình chi tiết

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.08.05.00.00.00 | Cài đặt phần mềm quản lý IDP | Chương trình | 1.470 | 165.677 | - |

Ghi chú: Cài đặt trên hệ điều hành khác tính hệ số 1,2

# Chương IX:
CÀI ĐẶT PHẦN MỀM QUẢN LÝ

# (HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU) VÀ QUẢN TRỊ MẠNG

### 01.09.01.00.00.00 Cài đặt phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu trên hệ điều hành Windows

+ Thành phần công việc:

- Khảo sát nhu cầu khi sử dụng hệ quản trị CSDL

- Kiểm tra yêu cầu phần cứng hệ thống

- Nghiên cứu tài liệu

- Kiểm tra yêu cầu hệ thống

- Kiểm tra, bổ sung môi trường cài đặt

- Cài đặt, nâng cấp (nếu cần )

- Đồng bộ hệ thống

- Cập nhật các bản vá lỗi

- Hiệu chỉnh hệ thống

- Kiểm tra sau khi cài đặt

- Lưu lại cấu hình chi tiết

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.09.01.00.00.00 | Cài đặt phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu trên hệ điều hành Windows | Cơ sỡ dữ liệu | 63.000 | 270.156 | 36.699 |

Ghi chú:

- Việc cài đặt quản trị DataBase trên hệ thống máy chủ liên kết (Cluster, Rack,...) được tính thêm hệ số 1,2

- Hệ số áp dụng khi cài đặt phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu trên hệ điều hành Windows: SQL và My SQL là 1,0; SysBase, Informix là 1,1 và Oracle là 1,2;

- Cài đặt phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu trên hệ điều hành khácđược cộng thêm hệ số 1,2

- Việc cài đặt các phần mềm dùng chung (dạng đóng gói theo kit), phiên bản cài đặt trên server được áp dụng tương đương.

### 01.09.02.00.00.00 Cài đặt phần mềm quản trị LAN

+ Thành phần công việc:

- Xác định yêu cầu : Thiết bị và môi trường cài đặt, nghiên cứu tài liệu.

- Lựa chọn phần mềm phù hợp với cấu hình phần cứng và tiến hành nâng cấp và/hoặc cài đặt thêm các thành phần phần mềm cấu hình theo chính sách

- Tiến hành cài đặt phần mềm

- Kiểm tra và chạy thử

- Lưu lại cấu hình chi tiết

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.09.02.01.00.00 | SOHO | Chương trình | 15.000 | 75.625 | - |
| 01.09.02.02.00.00 | ENTERPRICE | Chương trình | 15.000 | 52.938 | - |
| 01.09.02.03.00.00 | CAMPUS | Chương trình | 15.000 | 42.350 | - |
| 01.09.02.04.00.00 | CARRIER | Chương trình | 15.000 | 42.350 | - |

### 01.09.03.00.00.00 Cài đặt phần mềm quản trị mạng MAN

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật về hệ thống

- Kiểm tra, bổ sung môi trường cài đặt

- Cài đặt phần mềm

- Thiết lập cấu hình cho hệ thống

- Kiểm tra chức năng hoạt động của hệ thống

- Lưu lại cấu hình chi tiết

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.09.03.00.00.00 | Cài đặt phần mềm quản trị mạng MAN | Chương trình | - | 144.037 | 18.350 |

### 01.09.04.00.00.00 Cài đặt phần mềm quản trị WAN

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật về hệ thống

- Kiểm tra, bổ sung môi trường cài đặt

- Cài đặt phần mềm

- Thiết lập cấu hình cho hệ thống

- Kiểm tra chức năng hoạt động của hệ thống

- Lưu lại cấu hình chi tiết

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.09.04.00.00.00 | Cài đặt phần mềm quản trị WAN | Chương trình | - | 234.088 | 18.350 |

### 01.09.05.00.00.00 Cài đặt phần mềm quản trị WLAN

+ Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và tìm hiểu thiết bị

- Nghiên cứu mô hình kết nối giữa các thiết bị trong mạng

- Kiểm tra, bổ sung môi trường cài đặt

- Cài đặt phần mềm quản trị mạng Wireless vào máy tính

- Cài đặt cấu hình cho phần mềm thiết bị

- Kiểm tra và chạy thử thiết bị

- Hoàn chỉnh và xác lập số liệu

- Lưu lại cấu hình chi tiết

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.09.05.00.00.00 | Cài đặt phần mềm quản trị WLAN | Chương trình | 8.820 | 75.625 | 9.175 |

# Chương X:
CÀI ĐẶT PHẦN MỀM CHO MÁY TÍNH CÁ NHÂN

### 01.10.01.00.00.00 Cài đặt hệ điều hành

+ Thành phần công việc:

- Kiểm tra môi trường cài đặt

- Cài đặt hệ điều hành

- Thiết lập cấu hình, cài đặt thêm các bản vá lỗi

- Chạy thử, kiểm tra chức năng hoạt động của hệ thống

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.10.01.00.00.00 | Cài đặt hệ điều hành | Thiết bị | - | 68.412 | 18.350 |

Ghi chú: Trường hợp cài đặt hệ mã nguồn mở được tính nhân công và máy móc thêm hệ số 1,2

### 01.10.02.00.00.00 Cài đặt phần mềm văn phòng (Office)

+ Thành phần công việc:

- Kiểm tra môi trường cài đặt

- Cài đặt phần mềm

- Thiết lập cấu hình, cài đặt thêm các bản vá lỗi

- Chạy thử, kiểm tra chức năng hoạt động của phần mềm

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.10.02.00.00.00 | Cài đặt phần mềm văn phòng (Office) | Thiết bị | - | 41.047 | 11.010 |

Ghi chú:

- Trường hợp cài đặt hệ mã nguồn mở được tính nhân công và máy móc thêm hệ số 1,2

- Việc cài đặt các phần mềm dùng chung (dạng đóng gói theo kit), phiên bản cài đặt trên workstation (enduser) được áp dụng tương đương.

### 01.10.03.00.00.00 Cài đặt các phần mềm ứng dụng (IE, FireFox, YM, Winrar, Vietkey … và tương tự)

+ Thành phần công việc:

- Kiểm tra môi trường cài đặt

- Cài đặt phần mềm

- Thiết lập cấu hình, cài đặt thêm các bản nâng cấp

- Chạy thử, kiểm tra chức năng hoạt động của phần mềm

Đơn vị tính: Đồng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.10.03.00.00.00 | Cài đặt các phần mềm ứng dụng (IE, FireFox, YM, Winrar, Vietkey … và tương tự) | Thiết bị | - | 13.682 | 3.670 |

Phụ lục 1

BẢNG GIÁ VẬT LIỆU SỬ DỤNG TRONG ĐƠN GIÁ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Phần Lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng

công nghệ thông tin

Đơn vị tính: Đồng

| STT | Tên vật liệu | Đơn vị tính | Giá vật liệu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Vật liệu phổ thông |  |  |  |  |
| 1 | Vít, nở M8 | Bộ | 1.500 |  |
| 2 | Vít, nở M6 | Bộ | 1.200 |  |
| 3 | Bu lông,ốc M6 | Bộ | 4.000 |  |
| 4 | Bu lông, nở M8 | Bộ | 4.000 |  |
| 5 | Bu lông, nở M6 | Bộ | 3.000 |  |
| 6 | Đai định vị | Cái | 3.000 |  |
| 7 | Băng dính 15x20.000mm | Cuộn | 6.500 |  |
| 8 | Dây thép Ø2 | Kg | 15.000 |  |
| 9 | Keo dán | Kg | 115.000 |  |
| 10 | Cồn công nghiệp | Lít | 23.000 |  |
| 11 | Giấy ráp A4 | Tờ | 1.500 |  |
| 12 | Sơn tổng hợp | Kg | 47.000 |  |
| 13 | Giấy A4 | Ram | 70.000 |  |
| II. Vật liệu chuyên ngành |  |  |  |  |
| 1 | Cable điện thoại (dài 2m), đầu nối RJ11 | Cái | 11.000 |  |
| 2 | Cable mạng CAT5e (dài 3m), đầu nối RJ45 | Cái | 23.000 |  |
| 3 | Cable mạng CAT5e | m | 6.000 |  |
| 4 | Dây nguồn, cáp kết nối ổ đĩa quang | Cái | 45.000 |  |
| 5 | Cáp kết nối | Cái | 15.000 |  |
| 6 | Đĩa CD | Cái | 7.000 | MAXELL |
| 7 | Đĩa DVD | Cái | 15.000 | MAXELL |
| 8 | Tem đánh dấu | Cái | 500 |  |
| 9 | Bút đánh dấu | Cái | 12.000 |  |
| 10 | Lạt nhựa 5x200mm | Cái | 500 |  |
| III | Vật liệu xây dựng |  |  |  |
| 1 | Sơn tường | Kg | 35.000 | Giá VLXD tháng 7/2016 (Sơn nội thất 4L Nishu) |
| 2 | Nhựa át phan | Kg | 1.000 |  |
| 3 | Vữa không co ngót | Kg | 10.600 | Sikagrout |
| 4 | Vữa mác 100 | Kg | 329 | Vữa xi măng cát vàng có modul >2mm |

Phụ lục 2

BẢNG ĐƠN GIÁ NGÀY CÔNG TRONG ĐƠN GIÁ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Phần Lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng

công nghệ thông tin

I. Bảng đơn giá ngày công đối với công nhân kỹ thuật về viễn thông và công nghệ thông tin

| Cấp bậc | Chức danh | Hệ số | Tổng lương | Chi phí 1 ngày công |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Công nhân | 1,78 | 2.879.800 | 110.762 |
| II | Công nhân | 2,10 | 3.267.000 | 125.654 |
| III | Công nhân | 2,48 | 3.726.800 | 143.338 |
| IV | Công nhân | 2,92 | 4.259.200 | 163.815 |
| V | Công nhân | 3,45 | 4.900.500 | 188.481 |
| VI | Công nhân | 4,07 | 5.650.700 | 217.335 |
| VII | Công nhân | 4,80 | 6.534.000 | 251.308 |

II. Bảng đơn giá ngày công đối với Kỹ sư viễn thông và công nghệ thông tin

| Cấp bậc | Chức danh | Hệ số | Tổng lương | Chi phí 1 ngày công |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Kỹ sư | 2,34 | 3.557.400 | 136.823 |
| II | Kỹ sư | 2,65 | 3.932.500 | 151.250 |
| III | Kỹ sư | 2,96 | 4.307.600 | 165.677 |
| IV | Kỹ sư | 3,27 | 4.682.700 | 180.104 |
| V | Kỹ sư | 3,58 | 5.057.800 | 194.531 |
| VI | Kỹ sư | 3,89 | 5.432.900 | 208.958 |
| VII | Kỹ sư | 4,20 | 5.808.000 | 223.385 |
| VIII | Kỹ sư | 4,51 | 6.183.100 | 237.812 |

Phụ lục 3

BẢNG CA MÁY SỬ DỤNG TRONG ĐƠN GIÁ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Phần Lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng

công nghệ thông tin

Đơn vị tính: Đồng

| STT | Danh mục máy thi công | Đơn giá ca máy | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đồng hồ Mê Gôm Mét | 1.688 | Áp dụng đơn giá ca máy theo văn bản số 257/BTTTT-KHTC ngày 09/02/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 2 | Đồng hồ vạn năng | 2.750 | Áp dụng đơn giá ca máy theo văn bản số 257/BTTTT-KHTC ngày 09/02/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 3 | Máy đo Cable mạng CAT5e (Pin 3v; Thay thế Quý/lần) | 15.014 | Áp dụng đơn giá ca máy theo văn bản số 2519/BTTTT-KHTC ngày 04/9/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 4 | Máy tính xách tay (Chip Intel Core I5, Ram 4G) | 36.699 | Áp dụng đơn giá ca máy theo văn bản số 2519/BTTTT-KHTC ngày 04/9/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 5 | Máy đo cáp quang OTDR | 51.876 | Áp dụng đơn giá ca máy theo văn bản số 257/BTTTT-KHTC ngày 09/02/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 6 | Máy khoan điện cầm tay đa năng 550W (Hãng Bosch Đức GSB 1300) | 10.859 | Áp dụng đơn giá ca máy theo văn bản số 2519/BTTTT-KHTC ngày 04/9/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 7 | Máy cắt bê tông 1,3kw (110mm) Hãng Bosch Đức GWS 12-125CI (125mm) | 21.361 | Áp dụng đơn giá ca máy theo văn bản số 2519/BTTTT-KHTC ngày 04/9/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 8 | Máy cắt bê tông 7,5kw | 254.708 | Áp dụng cách tính tại Thông tư 06/2016TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng |
| 9 | Máy làm đầu cáp chuyên dụng | 6.225 | Áp dụng đơn giá ca máy theo văn bản số 257/BTTTT-KHTC ngày 09/02/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông |