Phụ lục I

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NĂM 2017

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND của UBND tỉnh ngày    tháng    năm 2016)

| STT | Tên nhiệm vụ, dự án | Đơn vị chủ trì triển khai | Dự án chuyển tiếp hay dự án mới | Mục tiêu, Quy mô, Phạm vi đầu tư | Thời gian triển khai | Tổng mức đầu tư dự kiến (ĐVT: tỷ đồng) | Nguồn vốn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng kinh phí |  |  |  |  | 32,9 |  |
| 1 | Xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh | Sở Thông tin và Truyền thông | dự án mới | Tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tạo lập môi trường chia sẻ thông tin qua mạng giữa các cơ quan từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở | Quý I,II | 0,5 | Ngân sách Trung ương (NSTƯ) |
| 2 | Xây dựng Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh | - VP UBND tỉnh - Sở Thông tin và Truyền thông | dự án mới | Trung tâm có chức năng quản lý, vận hành, duy trì mạng diện rộng của tỉnh; Tích hợp cơ sở dữ liệu của tỉnh và tổ chức liên kết các cơ sở dữ liệu tác nghiệp của các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; chia xẻ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và các đơn vị trong tỉnh. | Quý III,IV | 10 | NSTƯ |
| 3 | Kết nối, duy trì mạng truyền số liệu chuyên dùng (theo hướng thuê dịch vụ) | - Sở Thông tin và Truyền thông | dự án mới | Kết nối, duy trì mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để triển khai các ứng dụng dùng chung của các cơ quan Nhà nước (phần mềm hồ sơ công việc, giao ban trực tuyến…) | Quý I,II | 1 | Ngân sách địa phương (NSĐP) |
| 4 | Triển khai ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan Nhà nước | - Sở Thông tin và Truyền thông - Sở Nội vụ | dự án mới | Triển khai ứng dụng chứng thực điện tử và chữ ký số chuyên dùng vào các phần mềm ứng dụng CNTT, phục vụ việc trao đổi văn bản điện tử của các cơ quan nhà nước. | Quý I,II | 2 | NSĐP |
| 5 | Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin các cơ quan Nhà nước | - VP UBND tỉnh - Sở Thông tin và Truyền thông | dự án mới | Mua sắm trang thiết bị CNTT, thiết bị đảm bảo an toàn an ninh thông tin, nâng cấp mạng LAN tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. | Quý III,IV | 5 | NSĐP |
| 6 | Nâng cấp, Xây dựng cổng/trang thông tin điện tử các cơ quan nhà nước | Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố | dự án mới | Nâng cấp, Xây dựng cổng/trang thông tin điện tử các cơ quan nhà nước phục vụ người dân, doanh nghiệp | Quý I,II | 3 | NSĐP |
| 7 | Xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 | Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố | dự án mới | Xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 theo lộ trình của tỉnh và trung ương tại các cấp, các ngành | Quý I,II | 3 | NSĐP |
| 8 | Xây dựng phần mềm ứng dụng chuyên ngành | Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố | dự án mới | Xây dựng mới, nâng cấp và hoàn thiện các ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu tại mỗi cơ quan | Quý I,II | 4 | NSĐP |
| 9 | Xây dựng các hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành | Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố | dự án mới | Xây dựng, hoàn thiện, cập nhật cơ sở dữ liệu cấp tỉnh như: Thủ tục hành chính, đất đai, tài nguyên; dân cư, hộ tịch, hộ khẩu; cơ sở giáo dục, y tế; cán bộ công chức, viên chức.... | Quý I,II | 4 | NSĐP |
| 10 | Đào tạo cán bộ CIO cho các cơ quan, đơn vị sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố | - Sở Thông tin và Truyền thông | dự án mới | Mở các lớp tập huấn cho lãnh đạo quản lý CNTT các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố. | Quý I,II | 0,2 | NSĐP |
| 11 | Đào tạo cán bộ chuyên trách CNTT, cán bộ công chức, viên chức | - Sở Thông tin và Truyền thông | dự án mới | Tập huấn Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh | Quý III,IV | 0,2 | NSĐP |